## 深圳市龙华区政务服务和数据管理局龙华区视频汇聚与算力设施提升项目

## 招标文件信息

| 项目编号： | ********** |
| --- | --- |
| 项目名称： | 深圳市龙华区政务服务和数据管理局龙华区视频汇聚与算力设施提升项目 |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 货物类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 采购标的/所投产品/货物（服务）清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开； |
| 9 | 投标文件电子文档不得带病毒； |
| 10 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的； |
| 11 | 不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致； |
| 12 | 不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致； |
| 13 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

## 评标信息

| 评标方法：综合评分法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前列的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| 1 |  | 价格 |  |  | 30 |
| 2 |  | 技术部分 |  |  | 46 |
|  |  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  |  | 1 | 实施方案 | 7 | 考察内容： 1.整体设计：结合采购需求和自身对本项目采购需求理解与分析、现场调研，对项目系统整体设计方案进行阐述。要求设计方案具有全面性、合理性、可行性，具有清晰的实现路径，具有可扩展性，符合业务发展需求； 2.平台架构：根据需求调研，要求详细阐述整个平台内部逻辑架构图、上下级联数据推送图； 3.安全策略：提供详细的网络安全、数据安全、应用下发安全设计，要求提供详细的安全策略规划； 4.组网架构设计：要求完整体现采购硬件设备的组网逻辑关系以及地址规划，同时要求融入整个共享网数据处理、数据存储、数据级联关系图； 评分依据： 评审委员会根据招标文件的需求和投标文件的响应情况，上述要求全部满足得70分，每缺1项扣20分，扣完为止。 在此基础上： 1.根据安全策略提供满足上述要求安全设备配置截图加20分； 2.对整体方案按照量化的评审因素指标进一步评审，评审为优（方案整体科学合理、针对性强、可操作性强）加10分；评审为良（方案较合理、针对性一般、可操作性一般）加5分；评审为差（方案不合理、无针对性、无可操作性）不加分。 |
|  |  | 2 | 售后服务 | 2 | （一）评分内容： 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，技术支持和维护能力情况进行评审。 （二）评分依据： 评审委员会根据招标文件的需求和投标文件的响应情况进行评审： 1.方案可行性强、十分完整，得100分； 2.方案可行性较强、较完整，得75分； 3.方案可行性一般、完整性一般，得50分； 4.方案不可行、不完整，不得分。 |
|  |  | 3 | 违约承诺 | 5 | （一）评分内容： 针对本项目的需求制定违约承诺等内容进行评审，包括以下内容。 1.对服务内容全面履行； 2.按服务期限完成项目； 3.按招标文件要求投入人员和设备； 4.严格遵守保密要求； 5.承诺成果知识产权归采购人所有，项目成果不侵犯第三人知识产权； 满足以上5项的得100分，其他情况不得分。 （二）评分依据： 提供违约承诺函（格式自拟），按要求提供得100分。（未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分） |
|  |  | 4 | 技术规格偏离情况 | 24 | （一）评分内容： 评审委员会根据《技术规格偏离表》（以下简称“偏离表”）响应情况进行打分，投标产品的功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数等），完全符合采购要求的此项得100分，▲重点参数每负偏离一项扣10分；一般参数每负偏离一项扣0.5分。扣完为止。 （二）评分依据： 偏离表应如实对应填写所投产品的具体参数。如要求提供“厂家网站截图/说明书/厂家出具的参数文件/检验报告”等证明资料的，需按要求提供相关证明资料；提供的证明资料与所填写内容不一致的，以证明资料为准，原件备查。证明材料不能满足招标要求的，该项按负偏离处理。（未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分） |
|  |  | 5 | 项目负责人（仅限1人） | 3 | （一）评分内容： 拟安排项目负责人为投标单位员工（以社保为准），否则本项不得分。在此基础上： 1.具有信息化专业相关的研究生学历和硕士（或以上）学位的，得30分； 2.具有人社部门或工信部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书（专业：信息系统项目管理师，级别：高级），得40分； 3.具有由人力资源保障部门颁发的中级或以上工程师（电子与信息类相关专业）证书，得30分； （二）评分依据： 1.提供社保部门出具的投标人为上述人员缴纳的近三个月社保证明文件扫描件，由于社保部门原因（提供社保局无法出具的证明文件）最近一个月的社保证明无法提供的，可提供前社保证明文件扫描件；如投标人注册成立时间不足3个月的，可提供承诺函（格式自拟）。 2.提供学历证书、学位证书及学信网查询记录。对于较早颁发的学历证书,学信网无法查询的,除要求提供证书扫描件,需要提供其他佐证材料(如毕业院校或人力资源和社会保障部等颁发机构或监管机构等单位出具的证明),在海外留学并取得学历的,学信网无法查询的,可提供教育部留学服务中心出具的国外学历认证证书扫描件【或教育部留学服务中心网站（http://zwfw.cscse.edu.cn/）在线查询截图】。 3.提供相关证书扫描件。 4.评分中出现无证明资料或者专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律做不得分处理。 |
|  |  | 6 | 项目团队成员（项目负责人除外） | 5 | （一）评分内容： 拟安排项目团队成员不少于10人，且均为投标单位员工（以社保为准），否则本项不得分。在此基础上： 1.具有人社部门或工信部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书（专业：信息系统项目管理师，级别：高级），每提供一名得20分，其他不得分，本项最高得80分； 2.具有人社部门或工信部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书（专业：网络工程师，级别：中级或以上），每提供一名得10分，其他不得分，本项最高得20分； 同一人员满足多项不重复计分。 （二）评分依据： 1.提供社保部门出具的投标人为上述人员缴纳的近三个月（具体是指2024年7月至9月）社保证明文件扫描件，由于社保部门原因（提供社保局无法出具的证明文件）最近一个月的社保证明无法提供的，可提供2024年7月至9月的社保证明文件扫描件；如投标人注册成立时间不足3个月的，可提供承诺函（格式自拟）。 2.提供相关证书扫描件。 3.评分中出现无证明资料或者专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律做不得分处理。 |
| 3 |  | 商务部分 |  |  |  |
|  |  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  |  | 1 | 投标人认证情况 | 4 | （一）评分内容： 1.具有质量管理体系认证证书； 2.具有职业健康安全管理体系认证证书； 3.具有环境管理体系认证证书； 4.具有信息安全管理体系认证证书； 5.具有信息技术服务管理体系认证证书； 每提供一个有效的证书得20分，最高不超过100分。不提供或者不能有效证明的，不得分。 （二）评分依据： 1.提供认证证书扫描件；同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn）查询截图且显示有效及证书编号一致； 2.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  |  | 2 | 所投产品综合实力 | 10 | （一）评分内容： 1.所投软件品牌供应商需具有有效的国家权威机构颁发的与本项目业务相关的软件著作权登记证书，类别包括视频共享融合赋能类、视图智能引擎类、视频运维管理类，每提供一个得5分，最高得15分； 2.所投软件品牌供应商应符合ITSS信息技术服务运行维护标准，提供三级及以上的得10分，三级以下的得5分，其他情况不得分； 3.所投软件品牌供应商被评为国家级工业设计中心得10分，省级工业设计中心得5分，其他情况不得分； 4.所投网络安全产品供应商具备中国通信企业协会颁发的通信网络安全服务能力评定证书（应急响应）二级及以上的得10分，二级以下得5分，其他情况不得分; 5.所投网络安全产品供应商同时具备国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)用户组成员和技术组成员的得15分，其他情况不得分； 6.所投网络安全产品供应商具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类）二级及以上的得15分，二级以下的得5分，其他情况不得分； 7.所投网络安全产品供应商服务认证符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》要求，达到五星级及以上的得10分，五星级以下的得5分，其他情况不得分； 8.所投边界安全隔离交换产品供应商入围《公安部组织测试的接入平台厂商名单》，并具备与边界安全产品的软件研发 、计算机信息系统集成相关的知识产权管理体系认证证书得15分，其他情况不得分。 （二）评分依据： 1.软件著作权登记证书、ITSS信息技术服务运行维护标准要求、通信网络安全服务能力评定证书、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类）、GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》证书、与边界安全产品的软件研发 、计算机信息系统集成相关的知识产权管理体系认证证书提供证书复印件并加盖原厂公章，否则不得分； 2.工业设计中心证明要求提供官方公告的文件名单和网站查询链接证明并加盖原厂公章，否则不得分； 3.国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)用户组成员和技术组成员证明要求提供官方网站查询链接证明并加盖原厂公章，否则不得分； 4.入围《公安部组织测试的接入平台厂商名单》要求提供官网截图并加盖原厂公章，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 同类项目业绩 | 5 | （一）评分内容： 投标人提供所投软件品牌供应商2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订时间为准）： 承担过与视频平台相关的软件产品且合同金额超过500万元的项目，每提供一个得20分，最高不超过100分。 （二）评分依据： 提供项目合同关键页（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）扫描件并加盖原厂公章。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。 |
| 4 |  | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  |  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  |  | 1 | 诚信情况 | 5 | 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |

政府采购

招标文件

（货物类）

深圳公共资源交易中心

（2024）

警示条款

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件附件（信息不公开部分）”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）”），并经各投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

五、供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件，IP地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。

为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP地址一致的异常情况，建议各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动、取消参与本市政府采购资格、依法吊销其营业执照等行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子秘钥。

目   录

# 第一册    专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

# 第二册    通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

第一册  专用条款

第一章  招标公告

申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查，分公司参与投标的，须提供分公司营业执照、其所属集团(或总公司)等具有独立法人资格的组织的营业执照及其出具的载明愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函）；

- 2.本项目【不接受】联合体投标，【不接受】投标人选用进口产品参与投标；

3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8.本项目是（否）专门面向中小企业采购：否；

注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本公告“六、其他补充事宜”相关内容指引办理。

完整公告内容详见：深圳公共资源交易网（https://www.szggzy.com）

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 深圳市龙华区政务服务和数据管理局 |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 深圳公共资源交易中心 （深圳交易集团有限公司龙华分公司） |
| 5.3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 标前会议 | 不组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 不晚于投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息。 |
| 20 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件的大小 | 投标文件大小不得超过100MB |
| 26 | 样品、现场演示、方案讲解 | 无 |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | 非评定分离 |
| 46 | 履约担保 | 不需要 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1、评标定标信息

非评定分离项目

| 评标方法 | 综合评分法 |
| --- | --- |
| 候选中标供应商家数 | 3 |
| 中标供应商家数 | 1 |

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体、价格扣除比例及采购标的所属行业

（1）专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。

（2）中小企业参加政府采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，出具《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中相关企业所属行业应当与采购标的所属行业相一致。本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业为【工业】。

（3）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第三章“投标文件格式、附件”中“四、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

（4）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2、本项目不向中标（成交）供应商收取代理服务费。

第三章 用户需求书

一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号 | 采购项目名称 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-****** | 深圳市龙华区政务服务和数据管理局龙华区视频汇聚与算力设施提升项目 | 11,438,500.00 |

二、★货物需求明细

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件部分 |  |  |  |  |
| （一）需求分析 |  |  |  |  |
| 1 | 需求分析 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| （二）系统设计 |  |  |  |  |
| 1 | 系统设计 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| （三）视频基础应用升级 |  |  |  |  |
| 1 | 国产化适配 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 2 | 新建社会面汇聚节点 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 3 | 区视频联网共享平台扩容 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 4 | 国产操作系统PC客户端 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 5 | 应用分屏 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 6 | 移动视频APP | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| （四）汇聚应用能力提升 |  |  |  |  |
| 1 | 视频标签分类模块 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 2 | 公共服务能力提升（平台侧） | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 3 | 视频共享服务 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 4 | AR模块 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 5 | 运管中心电视墙管理 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 6 | 视频流抽帧共享服务 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 7 | 平台运维 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 8 | 资源申请工作流程管理 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 9 | 统一接口服务 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| （五）系统测试 |  |  |  |  |
| 1 | 系统测试 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| （六）系统部署实施 |  |  |  |  |
| 1 | 系统部署实施 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| （七）系统培训 |  |  |  |  |
| 1 | 系统培训 | 项 | 1 | 拒绝进口 |
| 二、配套硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 视频矩阵 | 台 | 1 | 拒绝进口 |
| 2 | 应用服务单元 | 套 | 42 | 拒绝进口 |
| 3 | 转码服务单元 | 套 | 5 | 拒绝进口 |
| 4 | NTP服务器 | 台 | 1 | 拒绝进口 |
| 5 | 汇聚交换机1 | 台 | 2 | 拒绝进口 |
| 6 | 汇聚交换机2 | 台 | 2 | 拒绝进口 |
| 7 | 安全视频交换系统 | 套 | 4 | 拒绝进口 |
| 8 | 视频安全隔离网闸 | 台 | 4 | 拒绝进口 |
| 9 | 集控探针 | 台 | 1 | 拒绝进口 |
| 10 | 设备准入控制 | 台 | 1 | 拒绝进口 |
| 11 | 下一代防火墙（50G） | 台 | 3 | 拒绝进口 |
| 12 | 下一代防火墙（10G） | 台 | 1 | 拒绝进口 |
| 13 | 负载均衡服务设备 | 台 | 2 | 拒绝进口 |
| 14 | 边界三层交换机 | 台 | 1 | 拒绝进口 |
| 15 | 边界测评项 | 套 | 1 | 拒绝进口 |
| 16 | 信息系统等保测评 | 项 | 1 | 拒绝进口 |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为： 应用服务单元 。

三、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标文件中带“★”的技术要求、商务需求或其他要求。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

四、技术要求

说明： 1、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

3、招标技术要求中，要求提供证明资料的需提供相关证明资料，并且：

（1）中标后招标人可要求3个工作日内提供样机测试，对招标要求中的功能及性能参数进行验证，如发现与响应条款不一致的情况，中止合同签订，并对该投标人以虚假应标追究其相关法律责任。

（2）中标后招标人可要求3个工作日内提供证明材料原件备查，如发现与响应条款不一致的情况，中止合同签订，并对该投标人以虚假应标追究其相关法律责任。

4、涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品范围涵盖对应的区间即认定为满足该项技术要求。例：区间要求为5-20ML, 所投产品范围最小值≤5ML，范围最大值≥20ML，即同时包含该范围的最小值和最大值为满足该项技术要求。

| 序号 | 货物名称 |  | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、软件部分 |  |  |  |
| （一）需求分析 |  |  |  |
| 1 | 需求分析 |  | 需求调研和需求设计。 |
| （二）系统设计 |  |  |  |
| 1 | 系统设计 |  | 系统架构设计、系统概要设计、系统详细设计和系统数据库设计、UI设计。 |
| （三）视频基础应用升级 |  |  |  |
| 1 | 国产化适配 | 硬件适配验证 | 架构和指令集适配，根据硬件（鲲鹏CPU）的特性进行代码的修改和优化 |
|  |  |  | 驱动程序开发和优化，编写和优化相应的驱动程序，使管理硬件资源与操作系统进行通信 |
|  |  |  | 对芯片进行性能优化，提高系统的响应速度和资源利用率并平衡功耗 |
|  |  |  | 软硬件协同开发，解决硬件和软件之间的兼容性和性能问题 |
|  |  | 操作系统适配验证 | 桌面端操作系统适配验证，包括软件包的管理、安装部署、签名授权等 |
|  |  |  | 服务端操作系统适配验证，根据本项目软件的特性要求、安全要求等对操作系统进行安全加固、增加配置管理工具包、内核参数调整、安装各种依赖库和驱动 |
|  |  | 软件应用迁移 | 获取ARM软件版本，license置换或刷新 |
|  |  |  | 重新在ARM环境下编译，替换ARM版本JDK或PVM虚拟机 |
|  |  |  | ARM对应操作系统软件包部署，源码在ARM环境下重新编译 |
|  |  |  | 在解释型(Java，Python，PHP，Nodejs等)编译型类库 |
|  |  |  | 跨平台、GUI相关代码、多线程、浮点数精度进行编译 |
|  |  |  | 服务端应用适配：操作系统指令的适配、操作系统系统函数、数据库的DDL语句，业务层面的DML语句适配，中间件的安装部署、打包 |
|  |  |  | 桌面端应用适配：底层操作系统的函数进行适配 |
|  |  | 数据库适配验证 | 将国产化数据库按照软件平台侧的规范进行适配，包括打包规范、安装部署、授权、运维监测、备份恢复 |
|  |  |  | 应用的安装部署（初始化数据库）、应用的业务功能（数据库的增删改查）、数据库的运维监测、数据库的性能调优 |
|  |  |  | 将原mysql的数据迁移到国产数据库中 |
|  |  | Kingdee中间件适配验证 | 中间件（Web服务器中间件、应用服务器中间件、消息队列中间件、缓存中间件）的差异进行差异化定制迁移 |
| 2 | 新建社会面汇聚节点 | 主流接入协议 | 新建社会面视频汇聚节点，节点支持≥45000路三类点视频设备接入，≥1000路视频转发 |
|  |  |  | 开发《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）协议，满足国标视频接入 |
|  |  |  | 开发《开放型网络视频接口协议》协议，满足Onvif设备接入 |
|  |  |  | 根据点位实际重要性，采用设备SDK协议开发接入 |
|  |  | 统一媒体服务 | 对前端各种码流封装格式进行转换（非编码格式转换），将前端各异的码流封装格式统一为标准流 |
|  |  |  | RTP流转换到私有流，PS流转换到私有流，私有流1转换到私有流N，RTPoverRTSP流转换到私有流以及从私有流转换到RTP流 |
|  |  | 接入负载均衡 | 将设备均衡安排到集群，并在集群中节点故障时进行设备的迁移 |
|  |  | 接入插件化 | 通过内部协议框架，统一纳管各厂家的接入库 |
|  |  |  | 通过开放协议，只要符合对应接入协议即可实现快速接入 |
| 3 | 区视频联网共享平台扩容 | 视频转发能力提升 | 通过流媒体服务和流媒体调度服务，视频转发能力提升至≥8000路（4Mbps码流） |
|  |  | 视频取流能力提升 | 通过流媒体集群调度功能，增加视频预取流服务，提升移动客户端和PC客户端视频播放的性能稳定性、响应快速性 |
|  |  | 视频汇聚能力提升 | 海量设备数加载：视频接入点位能力数量从85000提升至150000 |
|  |  |  | 海量在线用户并发 |
|  |  |  | 电子地图海量点位加载 |
|  |  |  | 消息队列服务 |
|  |  |  | 规则引擎服务 |
|  |  |  | 客户端模块插件化 |
|  |  |  | 浏览器无插件 |
|  |  | 共享级联协议 | 支持GB/T 28181协议级联共享能力和基于RTSP、RTMP、FLV、HLS协议的视频资源共享能力 |
| 4 | 国产操作系统PC客户端 | 登录界面 | 登录界面PC客户端下载 |
|  |  | 系统主页 | 系统默认显示“主页”界面，页签栏、公告、报警、用户信息、本地配置、系统状态、窗口操作、应用菜单导航栏、编辑主页等模块开发 |
|  |  | 实时预览 | 显示添加到平台上的设备和通道 |
|  |  |  | 显示设备节点，设备树显示设备节点和通道，否则只显示通道 |
|  |  |  | 收藏通道：通道栏选择“添加到收藏夹”，可添加通道到收藏夹中 |
|  |  |  | 定位设备：通道栏选择“定位到地图”，页面跳转到 “电子地图”，可在“电子地图”页面快速显示设备位置 |
|  |  |  | 显示通道信息：通道栏选择“显示通道信息”，可查看设备信息 |
|  |  |  | 导出通道：组织节点或设备节点可导出该组织节点或设备节点下的通道列表至本地，导出格式定为csv |
|  |  |  | 设置轮巡时间：组织节点或设备节点可选择“轮巡”，设置轮巡时间；并循环播放组织节点或设备节点或文件夹下的视频通道 |
|  |  |  | 查看历史通道：可查看预览过的历史通道列表 |
|  |  |  | 在设备树的根节点，可设置设备树的显示类型、排序方式、是否隐藏离线节点等 |
|  |  |  | 搜索组织/设备/通道：在中选择搜索类型，输入搜索关键字，可搜索组织/设备/通道。 |
|  |  |  | 显示已保存的视图列表，支持开启视图轮巡，视图是将单个或多个视频通道和窗口布局进行绑定。开启视图时，可同时查看绑定的视频通道画面。 |
|  |  |  | 显示云台操作界面，支持调整云台的方向、调节放大倍数、设置预置 点等，在“ > 视频设置”中选择“预览时展开云台控制界面”，在实时预 览界面选择云台相机视频窗口时，系统自动展示云台控制界面。 |
|  |  |  | 支持关闭所有视频窗口 |
|  |  |  | 支持可固定所有视频窗口的工具栏；固定后，播放窗口工具栏默认显示通道名称，鼠标移动到播放窗口后 显示分辨率信息 |
|  |  |  | 支持将当前的窗口布局和已开启的视频通道绑定为一个视图 |
|  |  |  | 支持抓拍选中窗口画面 |
|  |  |  | 支持对选中窗口进行录像；仅当窗口中有实时视频时才会出现该图标 |
|  |  |  | 支持快捷选择电视墙窗口实时上墙 |
|  |  |  | 支持收藏所有视频窗口的通道 |
|  |  |  | 支持配置的轮巡任务和轮巡计划 |
|  |  |  | 实时预览视频源图像 |
|  |  |  | 设置视频窗口的显示、窗口布局等；选择开启视频源的视频窗口，选择在视频窗口中满屏或按原始比例预览视频源；满屏：填满播放窗口；原始比例：画面的大小根据视频通道的分辨率自动调整；画面分割：支持可选择更多的画面分割方式以及自定义画面分割方式 |
|  |  | 录像回放 | 抓拍一张图片 |
|  |  |  | 支持在时间轴上剪切一段录像并下载至本地 PC |
|  |  |  | 支持系统显示“下载中心”界面，可下载录像至本地 PC |
|  |  |  | 支持在电视墙上回放录像 |
|  |  |  | 单击该按钮，收藏所有录像播放窗口的通道 |
|  |  |  | 在时间轴上选择一段录像后，可锁定该段录像，锁定的录像无法被覆盖 |
|  |  |  | 在时间轴上选择一段录像打标 |
|  |  |  | 分享视频给其他用户 |
|  |  |  | 支持在时间轴上选择录像，可将该段录像均分为多个片段 同时回放 |
|  |  |  | 单击关闭所有录像播放窗口 |
|  |  |  | 单击显示并固定所有录像播放窗口工具栏 |
|  |  |  | 支持配置图标的显示/隐藏 |
|  |  |  | 同时回放多个视频通道录像时，支持进入同步播放模式， 可同时控制多个视频通道的回放状态 |
|  |  |  | 暂停状态下，支持单帧后退回放录像 |
|  |  |  | 暂停状态下，支持后退回放录像 |
|  |  |  | 支持停止回放录像 |
|  |  |  | 支持暂停回放录像 |
|  |  |  | 支持单帧前进回放录像 |
|  |  |  | 支持调整回放速度，中间的数值显示当前的回放倍数 |
|  |  |  | 设置时间，单击“定位”，录像定位至设置的时间点 |
|  |  |  | 窗口显示：选择开启视频源的视频窗口，支持选择在视频窗口中全屏 或按原始比例预览视频源 |
|  |  |  | 画面分割：可设置画面分割方式 |
|  |  | 电子地图 | 显示电子地图的子菜单图标，可在地图上管理设备资源 |
|  |  |  | 设备资源树区域，单击资源类型（例如“视频通道”），可查看对应的资源列表 |
|  |  |  | 显示地图，地图上支持展现设备、设备报警闪点等 |
|  |  |  | 通过多边形选、框选和圈选的方式选择地图上的设备。 |
|  |  |  | 单击“图层控制”，选择需要在地图上显示的信息，包括卡口通道、视频通道等 |
|  |  |  | 地图测距，分别单击地图上需要测量距离的点位，地图上显示两点间的直线和距离，双击结束绘制。地图清屏，清除地图上的测距、测面和标记信息 |
|  |  |  | 区域定位，在地图上绘制定位区域后，通过定位区域快速定位到指定的位置 |
|  |  |  | 单击“全屏”，全屏显示地图界面 |
|  |  | 视频分享 | 查看分享信息和分享的视频内容，如果发出的分享还未被对方查看，可以撤销分享（国产环境下开发） |
|  |  | 报警处理 | 查看并处理所有通道产生的报警信息，包括设备硬件触发的报警、视频通道触发的报警和智能 规则触发的报警（国产环境下开发） |
|  |  | 分辨率设置 | 客户端播放分辨率设置：支持对需要播放的视频流进行分辨率设置（国产环境下开发） |
| 5 | 应用分屏 | 应用分屏设计 | PC客户端上可以将两个应用模块分布在同一个显示器上进行显示，在其中一个应用模块上进行操作，不影响别一个模块的显示 |
|  |  |  | 分屏模式选择：提供不同的分屏模式，例如2x2、3x3、4x4等不同的画面分割方式 |
|  |  |  | 摄像头选择和显示：提供选择和管理要显示在分屏中的摄像头 |
|  |  |  | 实时监控和播放控制：在每个画面中，提供对应摄像头的实时监控画面 |
|  |  |  | 异常提示和报警：监控PC客户端应用分屏设计中，提供异常提示和报警功能 |
|  |  |  | 画面切换和轮播：在多个摄像头画面分屏的情况下，提供画面的切换和轮播功能 |
|  |  |  | 摄像头分组和快捷操作：如果系统中有大量的摄像头，提供分组管理和快捷操作的功能 |
| 6 | 移动视频APP | 与粤政易对接 | 各类前端视频设备通过GB/28181、Onvif或私有协议等方式接入龙华区视频联网共享平台，视频平台经过安全边界与粤政易服务平台进行对接 |
|  |  |  | 视频平台视频流通过直播FLV/回放HLS流在粤政易APP上进行播放使用 |
|  |  |  | 基础功能“镜头列表、实况点播和镜头简介” |
|  |  | 操作优化 | 操作优化：对主要页面的功能操作进行优化布局调整，同时减少视图操作层级，通过点击或触摸屏幕上的图标或按钮来访问应用程序的不同部分 |
|  |  |  | 单页面应用（SPA）允许用户在应用程序中导航时保持其状态 |
|  |  |  | 优化应用程序的结构以减少操作层级 |
|  |  |  | 为应用程序提供更丰富的交互性，利用动态提示或可扩展选项提高体验 |
|  |  |  | 使用搜索功能找到所需的内容 |
|  |  | 镜头预览 | 对需要预览的镜头提供预览画面显示功能 |
|  |  | 实时预览 | 视频播放 |
|  |  |  | 视频截图 |
|  |  |  | 本地视频录像 |
|  |  |  | 云台控制 |
|  |  |  | 镜头基础信息展示 |
|  |  |  | 全屏预留 |
|  |  |  | 重新加载视频 |
|  |  | 资源列表 | 以机构维度展示镜头资源列表 |
|  |  |  | 在资源列表中选择镜头进行视频播放 |
|  |  |  | 根据镜头名称、镜头编号搜索镜头 |
|  |  |  | 以“我的主题”形式展示镜头资源列表 |
|  |  | 电子地图 | 在地图上展示设备点位 |
|  |  |  | 按地理名称、镜头名称、镜头编号搜索镜头 |
|  |  |  | 在电子地图中选择镜头进行视频播放 |
|  |  | 公共主题 | 公共主题展示 |
|  |  |  | 新增、删除主题下的目录 |
|  |  |  | 在镜头播放时将镜头添加到权限内的主题中 |
|  |  |  | 从权限内的主题中移除镜头 |
|  |  | “我的”界面 | 编辑头像 |
|  |  |  | 查询本地录像 |
|  |  |  | 版本检查 |
| （四）汇聚应用能力提升 |  |  |  |
| 1 | 视频标签分类模块 | 设备标签管理 | 新增/管理标签大类 |
|  |  |  | 选择应用范围，可选择“全局”或“部门”，若选择“部门”，需在下拉框中选择适用组织，单击“保存”后生效 |
|  |  |  | 设置应用标签大类下的二级标签 |
|  |  | 设备新增标签 | 支持新增标签大类下的标签 |
|  |  | 管理维护标签 | 编辑、删除、查看标签，以及查看标签关联的打标通道等操作 |
|  |  |  | 给标签关联通道打标 |
|  |  |  | 通过绘制区域给关联通道打标 |
|  |  |  | 通过输入通道名称、通道编码、打标人关键字、选择打 标类型、打标时间，查询已关联通道信息 |
|  |  |  | 删除标签时，如果标签下已有子标签，先删除子标签后，再删除该标签 |
|  |  |  | 支持批量导入标签，并查看标签详情 |
|  |  | 点位打标 | 赋予设备点位标签，实现点位关联场景化 |
|  |  |  | 按标签打标， 在“标签”页签下，选择对应标签，单击“加入已选” |
|  |  |  | 支持手动打标、按能力打标，支持按设备类型、通道类型、能力集（支持多选）打标 |
|  |  | 标签规划 | 设备标签类型目前规划以下标签类型：政府机构、城市道路、新闻单位、能源通信、汽车服务、休闲娱乐、特种企业、城际交通、国省干道、金融机构、购物场所、教育机构、旅店业、文化活动、城市交通、桥梁隧道、物流快递、生活服务、医疗卫生、危险品、建筑住宅、旅游景区；具体标签类型根据实际情况进行调整 |
|  |  | 配置设备项目属性 | 根据实际情况，配置设备所属项目、单位信息 |
|  |  |  | 支持管理业务系统需要承接的单位数据，支持添加、修改、查看、删除单位信息 |
| 2 | 公共服务能力提升（平台侧） | 公共主题模块 | 基本组织树：资源管理的基础树，支持设备的移动，从一个目录移动到另一个目录，并支持批量操作设备 |
|  |  |  | 业务组织树：根据实际的业务需求，自定义创建的组织树，主要应用于客户端的业务操作 |
|  |  |  | 公共主题管理：根据业务划分的镜头主题，全局可见；支持管理员查询、修改、删除公共主题；支持添加、移除主题下的镜头； |
|  |  |  | 授权管理：针对公共主题目录进行授权，被授权人可在对应目录下新增、修改、删除目录与镜头；查询当前的授权情况，支持移除授权； |
|  |  | 资源列表模块 | 展示公共主题：对于权限内的公共主题支持新增、删除主题下的目录 |
|  |  |  | 设备资源列表排序：将在线的设备资源前置显示，不在线的设备资源后置显示； |
|  |  |  | 按目录名称进行目录搜索，方便用户快速定位资源位置 |
|  |  |  | 视频共享目录管理：展示点位治理平台审核通过的视频目录信息，其中平台管理员可以看到所有视频目录，部门管理员能看到其部门所属的视频目录信息 |
|  |  |  | 视频共享目录支持部门管理员和平台管理员对视频的权限进行变更 |
|  |  |  | 共享目录支持视频通道以Excel的形式全量或者按当前查询结果列表批量导出 |
|  |  |  | 视频目录统计按照所属行业/部门、行政区划、共享属性、监控点位类型、联网状态、权限类型等维度进行数量统计 |
|  |  | 实况浏览模块 | 水印叠加：系统从安全性角度触发，用户在查看实时视频和录像回放时，支持水印展示 |
|  |  |  | 音频播放：通过个人权限控制给某些用户赋予在播放视频的同时可播放音频的功能 |
|  |  |  | RTSP取流：采用轻量化的取流策略，按照RTSP协议取流模式，以屏蔽各个厂商取流差异 |
|  |  |  | 常用资源列表：将用户经常调阅的图像资源，形成一类资源列表，方便用户调阅 |
|  |  |  | 播放路数适配提示：依据PC硬件性能，自动判断和适配最大开启调阅视频路数默认路数 |
|  |  |  | 播放分辨率设置：对需要播放的视频流进行分辨率设置 |
|  |  |  | 点位详情预览支持视频点位详情预览，展示视频通道名称、通道编码、点位类型、所属行业部门、设备厂商、经纬度等信息 |
|  |  |  | 根据用户权限，在视频点位详情页面中对视频资源进行实时视频预览、录像回放、云台控制、录像下载等进行操作 |
|  |  | 电子地图模块 | 地图管理：提供新的皮肤，支持按客户需求新配置一套地图配色皮肤，用户可按需更换地图皮肤 |
|  |  |  | 底图显示模式切换：支持配置了矢量地图、影像地图、地形地图的底图，进行三种地图类型的切换 |
|  |  |  | 底图管理：高德、谷歌、天地图、PGIS地图、百度地图和ArcGIS地图的在线、离线地图配置；支持光栅图的配置使用 |
|  |  |  | 地图标签应用：支持用户在地图上对镜头设置标签，选择用户自己创建的个性标签或公共标签；支持按标签，快速筛选上图的镜头 |
|  |  |  | 支持将视频、卡口通道等拖动到地图上，并更新设备的经纬信息；配置设备时支持拖拽移动位置，支持框选多个删除通道的位置信息；设备树支持模糊检索 |
|  |  |  | 点位选择：支持点选、圈选、框选、多边形选设备，选中的设备列表展示，并支持预览、回放和上墙、云台控制 |
|  |  |  | 图层管理：支持图层分层过滤显示，支持的过滤有视频设备 |
|  |  |  | 点位定位：配置了经纬度的设备在地图上显示，并支持可视域设备，在地图上展示可视域，并可以根据需要是否开启和关闭，并支持刷新 |
|  |  |  | 支持设备树的模糊检索，根据关键字过滤设备 |
|  |  |  | 地图基本操作：移动、缩放、测量、标记、清屏、复位、部门定位、中心点保存 |
|  |  |  | 视频追踪：以选定的设备为中心，搜索出周边最近的监控点数，高亮标注，并打开播放器进行预览。支持方向追踪和距离追踪，方向追踪≥8个方向追踪，距离追踪为远近距离追踪，距离可设置 |
|  |  |  | GPS应用：支持查看车载和手持GPS定位设备，地图具备接入GPS设备的能力 |
|  |  | 授权管理模块 | 部门管理：部门以树形式展示整个部门列表，部门信息包含部门的名称、部门的简称、唯一标识码、联系电话、经纬度、备注描述等 |
|  |  |  | 角色管理：管理员角色、操作员角色等；支持设置角色的云台操作等级 |
|  |  |  | 用户管理：拥有系统管理权限的用户称为管理员，只拥有系统操作权限的用户称为操作员，管理员是系统的配置管理人员，操作员是系统的操作人员 |
|  |  | 视频压缩模块 | 超强压缩能力：采用基础算法、传统智能算法、人工智能算法相结合的智能编码技术，在保证视频质量的前提下，有效提升视频编码效率 |
|  |  |  | 开放生态能力：不影响原有系统架构，通过灵活的对接方式，与三方设备及平台接入 |
|  |  |  | 算法策略：保证用户所关注目标或者区域的质量 |
|  |  |  | 功能：设备和客户端均可以对压缩后的码流进行播放；视频分辨率调整，便于手机电脑的低分辨率查看；视频预览、录像下载水印叠加 |
|  |  | 预取流计划 | 通过流媒体服务事先将本级点位和下级平台上的点位的流转发到转发集群上 |
|  |  |  | 自动热点标注：可统计使用频率最高的前200个以上摄像头列为热点点位 |
|  |  |  | 手动热点标注：提供手动设置热点点位的功能，可提前将预计会被大量拉流的点位设置为重点点位 |
|  |  |  | 根据预取流任务进行模拟拉取，保障期间用户能快速调阅对应视频 |
|  |  |  | 预取流任务的添加、查询、修改、删除操作，支持预取流类型选择 |
|  |  |  | 预取流服务管理：支持录入、编辑、修改、删除已部署的预取流服务信息 |
|  |  |  | 客户端拉流，通过RTSP、HLS、RTMP等方式进行拉流 |
|  |  | 公告管理 | 公告新增、查询、编辑、删除操作 |
|  |  |  | 公告发布、取消发布操作 |
|  |  |  | 公告内容编辑功能需支持设置字体、颜色 |
|  |  |  | 设置公告强制阅读时间 |
|  |  |  | 支持在用户登录客户端时弹窗显示公告 |
|  |  |  | 在公告要求展示时间结束后才可关闭公告 |
|  |  |  | 在客户端发布公告给所有用户 |
|  |  |  | 公告列表查看公告详情 |
|  |  |  | 公告通知：发布公告通知给指定的用户，同时支持查看当前用户接收到的公告通知。在主页选择“公告通知”，在“我接收的公告”界面，可查看当前用户接收到的公告 |
|  |  |  | 公告的发布配置多级审批流，经过管理员多人同时审批，审批完成后才能进行发布 |
|  |  | 专题预案模块 | 预案管理：专题预案包含专题名称、状态描述、预案使用周期、负责人等基础信息，实现专题预案的新增、修改、删除等操作 |
|  |  |  | 添加镜头：实现在地图上手动选择镜头并加入预案，以文件导入的方式向预案添加镜头 |
|  |  |  | 标签关联：实现预案预视频标签的关联，关联后预案将自动加载标签内的镜头，其他用户通过对镜头打标，就可实现对预案共同维护 |
|  |  |  | 区域绘制：提供地图点、线、面绘制工具，用户使用该工具为每个预案自定义管控区域，所绘制的管控区将同预案一同保存展示 |
|  |  |  | 重点镜头列表：支持在列表中点播镜头实况视频、历史视频；支持按关联的标签筛选；支持按镜头类型筛选；支持按镜头名称、编号筛选 |
|  |  |  | 预案轮巡：将相关联的通道与窗格进行绑定，按照设置的时间间隔，巡检播放视频 |
|  |  |  | 预案权限管理：预案创建者针对预案设置其他用户的查看权限、编辑权限 |
|  |  |  | 配置报警源、联动用户、联动动作、时间属性和高中低三个优先级，并支持是否开启此预案 |
|  |  |  | 联动动作：联动实时视频、联动预置点、联动录像、联动弹窗及弹窗的方式、联动短信和联动邮件、联动上墙、联动报警输出 |
|  |  |  | 将当前的电视墙的配置信息保存为一个预案任务，支持管理历史保存的预案，进行修改和删除等 |
|  |  | 日志管理模块 | 操作日志管理：对用户的关键操作进行记录和保存，用户事后溯源 |
|  |  |  | 运维日志管理：系统对前端设备的状态日志，含设备异常告警等日志进行记录 |
|  |  |  | 设备日志管理：按产品、业务类型、日志状态和时间范围、设备名称、设备编码、等筛选过滤日志、日志详情查看 |
|  |  |  | 共享视频操作日志管理：对本平台内用户操作市总平台相关共享视频资源进行日志记录 |
|  |  | 统一认证 | 统一用户对接：对接统一用户体系，实现用户数据的定时采集与存储 |
|  |  |  | APP客户端单点登录：对接统一用户体系，实现APP统一验证登录 |
|  |  |  | WEB客户端单点登录：对接统一用户体系，实现WEB客户端单点验证登录 |
|  |  |  | 持久授权访问：持久性的资源访问，借助创建的秘钥对进行认证授权访问的。秘钥对享有原账户所有权限，可以供二次开发API调用时使用。 |
|  |  |  | 临时授权访问：临时授权访问，通过令牌认证方式进行授权 |
| 3 | 视频共享服务 | 视频资源共享 | 通过整合跨网、跨域视频资源，将视频资源统一汇聚管理，建立视频数据管理标准体系； |
|  |  |  | 围绕视频共享，各部门可以按需提交申请流程，通过规范的审批体系，获取相应视频资源 |
|  |  | 视频共享目录 | 展示点位治理平台审核通过的视频目录信息 |
|  |  |  | 支持部门管理员和平台管理员对视频的权限进行变更 |
|  |  |  | 支持对视频的控件（抓拍，本地录像等）进行开关设置，默认所有视频不开放抓拍等控件的权限 |
|  |  |  | 视频通道以Excel的形式全量或者按当前查询结果列表批量导出 |
|  |  | 视频目录统计 | 按照所属行业/部门、行政区划、共享属性、监控点位类型、联网状态、权限类型等维度进行数量统计 |
|  |  |  | 给牵头部门提供视频目录信息的宏观视角，部门管理员可以看到自己部门的数据，牵头部门则可以看到整个平台的数据 |
|  |  | 视频广场 | 视频一张图(1)：展示视频资源、视频类型分析环状图、视频部门分布、视频地区分布、视频共享信息、高频调阅点位、高频共享点位、高频收藏点位、申请部门排行、共享属性类型分析、视频点位清单列表 |
|  |  |  | 视频一张图(2)：地图选点、场景选点、搜索选点等一系列单选和批量选择点位的能力，并支持单个播放和批量播放的方式 |
|  |  |  | 视频一张图(3)：实时画面播放和录像回放功能，如前端为具有云台功能的设备，在实时播放时系统具备在单个窗口和宫格播放时画面中有云台控制的交互能力 |
|  |  |  | 视频一张图(4)：批量播放时隐藏搜索框与下拉列表，批量播放窗口需支持用户对宫格的显示个数进行设置 |
|  |  |  | 视频一张图(5)：视频专注模式，驾驶舱两侧图例隐藏，只展示地图、点位搜索、视频场景、通道列表功能，以图标的方式提供搜索、视频场景功能，图标放在地图边缘，最小化遮挡地图 |
|  |  |  | 点位图及检索：基于区域内GIS地图展示城市视频资源基本情况和分布情况；点位名称关键词检索，按照场所类型、适用能力、共享权限、摄像机类型、视频标签、行政区划、部门等进行分类检索 |
|  |  |  | 视频详情浏览：视频点位详情预览，展示视频通道名称、通道编码、点位类型、所属行业部门、设备厂商、经纬度等信息 |
|  |  |  | 视频资源申请：根据不同用户权限相应展示视频资源的申请状态；用户对视频资源发起资源申请，满足单个或批量将视频添加到申请列表 |
|  |  |  | 我的视频：申请视频并且审批通过时，可在我的视频模块查看到有权限的视频，通过多宫格的形式进行实时视频播放和录像回放 |
|  |  |  | 视频关注：用户建立不同主题的关注清单，将视频关注在不同的清单里面实现分门别类的主题性管理 |
|  |  |  | 点位需求：可以通过创建点位建设需求的方式，对新建点位进行统一规划 |
|  |  |  | 视频分享：用户分享视频资源至指定用户，系统默认有效分享期限为7天；指定用户可在平台上接收分享的视频资源，点击分享的视频资源信息，可进入视频通道资源详情页面 |
|  |  |  | 操作向导：对平台的主要操作流程进行操作说明讲解，方便用户更快掌握系统使用方法 |
| 4 | AR模块 | 配置设计 | AR设备管理：对具有AR能力的高点摄像机进行添加、编辑、删除等管理配置操作，实现AR高点摄像机的管理；在AR全景操作页面上，仅展示AR高点摄像机的设备树 |
|  |  |  | 标签模板管理：标签按业务场景进行自定义模板，不同模板可根据不同元素的情况自定义组合多个组件 |
|  |  |  | 模板类型自定义：自定义配置标签模板类型图标及名称，可对自定义模板类型的增、删、改操作；自定义标签模板类型可在标签模板管理中展示和应用 |
|  |  |  | 自定义系统名称：平台系统名称进行自定义，满足客户不同指挥任务的命名 |
|  |  |  | 标签添加：标签分为静态标签和动态标签，静态标签适用于如卡口、视频、加油站等固定元素的标签；动态标签适用于移动元素，如携带执法仪的警力、携带车载设备的警车 |
|  |  |  | 普通相机AR化：私有协议（大华、海康、宇视等）、onvif协议、GB28181协议接入的枪机设备转化为AR相机，实现标签增、删、改、查等基本功能 |
|  |  | 功能设计 | AR视频切换：AR视频地图应用系统由多个高点视频组合对重点场所监控，多个高点视频之间切换有设备树切换、二维地图切换、AR标签等三种方式进行切换 |
|  |  |  | 设备树切换：根据高点摄像机的设备树组织切换，与原本普通监控设备树体验一致，支持模糊检索设备，历史通道查询 |
|  |  |  | 二维地图切换：根据各高点摄像机在地图上的地位位置切换AR视频，二维地图全局掌控，联动地图上的AR高点摄像机，有全局到重点局部 |
|  |  |  | AR标签切换：不同高点摄像机的可视域范围有覆盖时，可直接通过某个高点摄像机中的标签直接切换 |
|  |  |  | 标签检索：可通过标签管理模块，输入模糊关键词搜索标签，双击标签列表中的标签可快速定位到目的标签，标签蓝色闪烁响应 |
|  |  |  | 标签图层过滤：提供图层过滤的功能，可根据“我创建的标签”，“收藏的标签”，“重要标签”和标签类型等多维度进行过滤筛选，AR视频中的标签可同步只展示用户筛选的标签 |
|  |  |  | AR标签应用：通过AR视频标签标注联动低点视频、卡口资源、周边资源等实现AR画中画联动 |
|  |  |  | 视频标签：标签内容支持灵活的自定义，可在标签上面添加文字、图片、链接等组件，关联如卡口资源、人脸抓拍资源、车辆抓拍资源等视频资源 |
|  |  |  | 自定义标签：可上传标签图标，增加标签应用的灵活性，从而应用至不同场景 |
|  |  |  | 视频广场：展示对应的AR点位缩略图及名称，可通过左右按键切换展示的缩略图信息，同时双击缩略图打开对应的AR全景视频；支持白天和夜晚的缩略图按照配置的时间分别进行展示；视频广场名称展示AR点位关联的场所名称 |
|  |  |  | 3D拼接：拼接的视频随逆时针自动旋转展示 |
|  |  |  | 3D拼接：使用鼠标拖动拼接窗口或点击底部按键对展示AR视频画面进行切换，也可通过右下角鹰眼地图快速定位需要展示AR视频画面 |
|  |  |  | 3D拼接：右下角鹰眼地图可收放展示 |
|  |  |  | 3D拼接：使用鼠标滚轮调节3D拼接视角，突出展示重点关注视频 |
|  |  |  | 3D拼接：使用双击3D拼接中的任意视频，打开对应的AR全景视频画面 |
|  |  |  | 标签轮巡预案：高点轮询预案由用户自行定制，设置轮询高点设备和标签及间隔时间，以高点视频画中画联动低点视频的形式进行视频轮询，全局实景与细节视频叠加融合轮询展示 |
|  |  |  | 全息录像回溯：提供全息录像回溯应用功能，支持按照特定时间还原AR场景，通过时间轴拖动回溯时间，重建历史AR场景、视频播放、标签展示等功能；全景大场景案发时间全景侦查，周边资源联动低点视频监控和卡口 |
| 5 | 运管中心电视墙管理 | 4K高清解码系统 | 多种拼接方式，可根据需求任意切换任意组合，可以实现单画面显示，拼接显示，开窗显示，画面分割，漫游等功能 |
|  |  |  | 中大规模大屏拼接显示，同时支持漫游、叠加、缩放、高清底图等大屏控制功能 |
|  |  |  | 超高清图像接入：接入1080P或者UXGA（1600x1200）甚至4K分辨率的图像，解决图像质量的瓶颈 |
|  |  |  | 采用视频同步技术，实现拼接墙中各个拼接屏间的拼接同步，配合边框调节技术，可进行微秒级调节 |
|  |  | 电视墙管理系统设计 | 设备树：显示添加到平台上的设备和通道；可添加通道到收藏夹中；可设置设备树的显示类型、排序方式、 是否隐藏离线节点等； |
|  |  |  | 预览窗口：用于预览通道的实时视频 |
|  |  |  | 详细信息：查看窗口绑定的视频源信息 |
|  |  |  | 画面分割：设置画面的分割方式 |
|  |  |  | 清屏：单击图标清除已设置的所有屏 |
|  |  |  | 锁定窗口：选择窗口锁定后，不能操作锁定的窗口 |
|  |  |  | 回显：绑定视频通道后，在“详细信息”的视频通道列表中选择某个视频通道，可查看该视频通道的实时预览画面 |
|  |  |  | 即时上墙：启用“即时上墙”功能，配置完任务的同时系统自动执行上墙操作 |
|  |  |  | 上墙：单击手动执行上墙 |
|  |  |  | 鹰眼：在小图中查看当前的电视墙布局 |
|  |  |  | 电视墙：电视墙区域 |
|  |  |  | 电视墙计划：可配置电视墙定时计划和轮巡计划 |
|  |  |  | 任务管理栏：新增、保存、删除任务 |
|  |  |  | 电视墙选择：可选择需要配置的电视墙 |
|  |  | 使用概览 | 资源接入情况概览：展示接入总数，实时在线数，实时在线率；以图表形式展示当前各街道视频资源接入数量；以图表形式展示各街道历史接入数量变化趋势； |
|  |  |  | 资源使用情况概览：展示历史点播次数、实时点播次数 |
|  |  |  | 资源检测情况概览：以图标形式展示各街道的视频资源在线率检测情况；展示各街道视频资源在线率变化趋势；以图表形式展示各街道视频资源档案填写准确率；展示各街道档案填写准确率检测变化趋势 |
|  |  |  | 资源共享情况概览：按共享方式国标、非国标统计上级平台的数量，展示共享给各平台的镜头数 |
|  |  |  | 用户使用情况概览：展示用户总数；展示实时在线用户数；展示活跃用户数；支持查询实时在线用户明细；以图表形式展示各街道的用户数；以图表形式展示各街道实时在线用户数；以图表形式展示各街道用户的总登录使用次数；以图表形式展示各街道当月的活跃用户数 |
|  |  |  | 网格数据覆盖率概览：按网格统计网格内的镜头覆盖率；镜头覆盖率：镜头数量/网格面积,反应网格内的镜头密度；网格数据：网格数据由客户提供 |
| 6 | 视频流抽帧共享服务 | 视频抓图网关开发 | 可配置抽帧服务，包含抽帧服务IP、端口、抽帧能力单例每分钟可抽帧路数 |
|  |  |  | 在界面中配置待抽帧镜头组，对不同镜头组配置不同的抽帧周期；抽帧周期的配置受抽帧总能力影响，若剩余能力不足时将限制抽帧周期的最小值； |
|  |  |  | 通过配置时间间隔、图片分辨率参数在指定的镜头中对采集的实时视频流进行抽帧 |
|  |  |  | 对外提供抽帧能力接口，外部平台可使用该接口进行抽帧配置 |
|  |  | 1400视图库模块 | 按照系统能提供基于GAT 1400.1-2017《公安视频图像信息应用系统 第X部分》（简称1400协议），同时兼容公安部《视图库对接技术要求(试行)_20180521》技术规范（简称1400的180521补充协议）支持将图片共享给AI智能运算平台。 |
|  |  |  | 1400图像共享服务，支持按GA/T 1400协议标准字段维护上下级平台信息；支持订阅消息接收：支持上级平台按GA/T 1400协议进行数据订阅，支持新增、修改、取消订阅； |
|  |  |  | 设备列表获取，系统提供应用层通过服务调用的形式向抓图服务获取其所在网络环境下对应平台的视频通道列表信息。当需要通过抓图服务对多个平台设置抓图任务时，应用层需要向不同平台下的抓图服务节点获取对应的通道列表，便于下发抓图任务到对应通道所在的抓图服务节点。 |
|  |  |  | 任务管理，系统提供应用层通过服务调用形式向抓图服务下发抓图任务，抓图服务按任务配置的规则完成对应通道的视频抓图，向应用层提供抓图信息和图片信息。 |
|  |  |  | 视频转图片，系统对应用层下发的抓图任务中的通道拉取视频流，并根据配置的抓图计划将视频转换成图片；当应用层下发抓图任务时，系统支持根据创建的任务将指定通道的视频流转换成图片 |
| 7 | 平台运维 | 视频质量诊断 | 清晰度异常检测：镜头由于虚焦或者外界因素等原因导致的视频画面清晰度较低、视频画面质量较差时，检测视频清晰度异常并报警 |
|  |  |  | 亮度过亮异常检测：镜头过曝或者因为其他因素导致画面过亮异常，检测视频是否出现过亮异常并报警 |
|  |  |  | 亮度过暗异常检测：镜头欠曝或者因为其他因素导致画面过暗异常，检测视频是否出现过亮异常并报警 |
|  |  |  | 低对比度检测：外部环境，如光线不足、大雾等天气原因，导致的视频画面对比度较低，检测视频是否出现低对比度情况并报警 |
|  |  |  | 黑白图像检测：镜头异常或者视频信号传输异常，导致彩色的视频画面显示为黑白画面，检测视频是否出现黑白图像情况并报警 |
|  |  |  | 视频偏色异常检测：镜头设置错误或者视频信号传输异常，导致视频画面偏色，检测视频是否出现偏色现象并报警 |
|  |  |  | 视频抖动异常检测：自然或人为因素导致前端视频采集设备出现周期性晃动，致使视频画面出现抖动，检测视频是否出现抖动并报警 |
|  |  |  | 视频噪声异常检测：镜头的光学系统失真或者传输过程中的硬件设备故障，导致视频画面中出现较多闪烁的噪点，检测视频是否出现噪声并报警 |
|  |  |  | 视频条纹异常检测：镜头受到电波干扰、系统电压不平衡或传输线路异常等造成不同角度、周期的条纹，检测视频中是否出现条纹并报警 |
|  |  |  | 视频丢失异常检测：镜头信号传输中断，造成视频丢失现象，导致视频画面全黑或者中出现"视频丢失"等OSD字样，检测视频是否出现视频丢失现象并报警 |
|  |  |  | 视频冻结异常检测：视频传输或者前端视频设备故障，导致视频画面持续保持同一个画面，检测视频是否出现视频冻结并报警 |
|  |  |  | 视频遮挡异常检测：自然或人为因素导致前端视频采集设备出现遮挡，导致视频画面出现全部或部分画面无法正确显示，检测视频是否出现遮挡并报警 |
|  |  |  | 视频场景变化检测：自然或者人为因素导致前端视频采集设备出现移动，导致视频画面出现切换，出现场景变化现象，检测视频是否出现场景变化并报警 |
|  |  |  | 视频场景剧变检测：对于视频画面中出现视频亮度、清晰程度、视频噪声、视频条纹、场景变化、视频遮挡6类中同时出现3个及以上触发场景剧变报警 |
|  |  |  | 雪花屏检测：对于前端视频采集设备故障或者视频信号传输时受到高频噪声的影响，导致视频中出现大量的雪花噪声，检测雪花噪声并报警 |
|  |  |  | 诊断统计：视频统计包括视频统计概览、在线统计、离线时长统计、点播统计、视频质量统计、录像完整性统计、视频清晰度统计、字幕标注合规性统计 |
|  |  |  | 问题复核：支持针对问题视频的一键复核 |
|  |  |  | 平台状态监控：从级联平台名称、当前状态、离线总时长、离线次数等方面展现上下级平台实时状态；查看平台状态历史详情，包括各平台离线明细、离线次数明细等。 |
|  |  |  | 平台资产运行监控：通过对联网平台资源数据监控，包括级联平台资产的在线率、点播通畅率、录像完好率、字幕标注合规率、编码规范率、码流达标率等多维度监测，支持联网汇聚资源质量明细的详情查看以及联网资源监控指标趋势图展现功能 |
|  |  | 镜头自动巡检模块设计 | 巡检计划：新增、编辑、修改、删除巡检计划；视频在线检测、视频质量检测、视频信息检测4类计划配置；按机构、接入设备选择待检镜头；自定义选择待检镜头；支持批量导入待检镜头；持配置巡检周期，到达周期时将自动生成检测任务； |
|  |  |  | 巡检任务管理：支持查询所有生成的巡检任务列表，支持展示检测进度；支持查询检测任务中每个检测设备的检测记录； |
|  |  |  | 实时视频流巡检任务配置：配置检测超时时长；设置检测模式，包括全量检测和抽检检测；设置复检次数，取流失败次数达到复检次数则认为检测结果为取流失败； |
|  |  |  | 巡检任务调度服务：根据巡检计划生成巡检任务，并将巡检任务下发至对应的巡检服务 |
|  |  |  | 巡检调度服务:按照设置的轮巡时间、并发点位数对解析任务进行轮巡分析；查看解析任务中点位的运行状态和轮巡状态，对点位的可用状态进行实时监测并动态匹配轮巡队列 |
|  |  |  | 视频在线率巡检统计:使用指定巡检计划在线检测类型的检测结果作为视频在线率统计依据；对该计划生成的检测任务进行统计，按区、街道进行在线率统计；可查询某日检测统计情况；若一日内有多个检测任务，可按批次进行二级检索 |
|  |  |  | 视频在线率巡检统计:巡检计划生成的检测任务进行统计，按区、街道进行在线率统计；可查询某日检测统计情况；若一日内有多个检测任务，可按批次进行二级检索 |
|  |  | 一机一档模块 | 设备信息录入：实现“一机一档”设备信息的录入功能，完成信息录入、校验、保存，并提交审核。可通过手工直接录入、批量数据导入和外部系统接口同步，也可以通过手机APP采集录入 |
|  |  |  | 设备信息修改：设备档案中的基础属性默认包含基本属性、管理属性、状态属性、业务属性、项目属性和共享属性；实现设备信息的更新和维护，完成信息编辑、校验、保存，并提交审核 |
|  |  |  | 设备信息审核：实现设备信息审核功能，确保录入信息的正确性和完整性，审核通过的设备信息进入待同步设备信息表中 |
|  |  |  | 设备信息查询：实现本地“一机一档”数据库中设备信息的查询检索，可根据设备属性信息进行组合查询，并以列表形式返回查询结果，可查看单个设备的详细信息 |
|  |  |  | 设备信息导入/导出：实现设备信息的批量导入导出功能，可按固定模板实现EXCEL格式数据的批量导入并完成数据校验，能够将设备查询结果以EXCEL格式文件导出 |
|  |  |  | 设备信息同步：实现定期将本地未同步设备信息表中的数据向上级或其他系统进行同步，同步完成的设备信息移动到已同步设备信息表中 |
|  |  |  | 点位管理：涵盖摄像机点位规划采集、工程建设、管理维护、改造报废，贯穿视频监控建设管理的全流程 |
|  |  |  | 流程配置：点位管理的流程中有规划、建设、启用均涉及跨部门协作，系统为点位规划、点位开户、新增点位、修改点位、改造点位等各环节建立了审核管理机制 |
|  |  |  | 单据查询：可以查看登录用户权限下的“待处理单据”和“已处理单据”，同时对单据进行审核和查看审核记录 |
|  |  |  | 开户建档：可以对新增设备和点位进行开户建档，对设备信息进行建档入库，包括设备名称、设备类型、网络运营商、用户名及密码、视频输入点位数、设备状态、所属分局、设备IP、设备厂商等等 |
|  |  |  | 点位改造：具备变更点位信息流程；具备改造新建流程 |
|  |  |  | 管理模块：支持通过关键字、条件搜索已通过审核的档案信息；支持导出功能，将档案信息导出excel； |
|  |  |  | 资产库档案平台同步：全量同步，将联网平台上所有的信息全量同步到资产管理服务平台；增量同步，将联网平台上所有的信息一次性全量同步到资产管理服务平台 |
|  |  |  | 资产基础属性治理：资产治理属性表是系统默认提供的需要治理的字段，包括项目与单位治理、场景标签治理、场景目录；同时系统支持新增自定义字段，也支持批量导入。 |
|  |  |  | 资产异常数据分析，定时任务巡检会产生档案信息异常数据、视频质量异常数据、联网一致性异常等数据，同时系统也可以从视频广场模块接收人工发现反馈的异常数据，对资产数据运行的异常进行分析和工单下发 |
|  |  |  | 配置档案属性检测算法，开启对应检测规则后，当设备档案中存在不符合规则的属性时，触发异常数据 |
|  |  |  | 支持配置图像检测算法，开启对应检测规则后，当设备采集到不符合规则的视频时，触发异常数 |
|  |  |  | 查看设备属性异常的设备，并修改异常数据；查看视频数据异常列表；查看人工反馈的异常并通过工单将人工反馈异常下发给指定人员处理 |
|  |  |  | 前端设备治理：检测前端设备档案的完整性、规范性及准确性，并根据检测结果，治理前端设备档案 |
|  |  |  | 数据传输值守：在视频图像数据治理平台查看数据传输值守分析结果 |
|  |  |  | 智能解析看护治理：配置视频检测算法，查看视频数据异常列表；通过行政区划、所属部门、关键字和异常数据类型等信息筛选查看对应异常数据 |
|  |  |  | 查看业务数据治理结果：在视频图像数据治理平台查看业务数据治理结果 |
|  |  |  | 工单管理：支持配置工单参数以及新增工单模板 |
|  |  |  | 科学布建流程：通过“圈、块、格、线、点”理念来划分城市场景。统一规划点位、统一安排建设点位 |
|  |  |  | 点位评价：从圈块格线点建立评价体系，推动点位进行综合评估，从区划、点位维度，结合多维感知数据，统计其总评分、覆盖度、质量率、智能率、能效度；可选择选择“区划”或“点位”查看评价 |
|  |  |  | 点位规划：基于各委办局的建设需求，选择合适的设备在地图上创建规划点位，形成规划沙盘 |
|  |  |  | 开发标准：按照深圳市总平台摄像机“一机一档”信息模块开发 |
| 8 | 资源申请工作流程管理 | 视频资源预览 | 在GIS地图上基于部门区划、业务标签、场景标签等快速查找所需视频资源，通过权限申请实现视频有序共享 |
|  |  |  | 对相关未申请视频资源，可以进行60s视频预查看，视频需求确认后可以加入申请列表 |
|  |  | 视频申请清单 | 视频申清清单支持查看在视频广场发起的视频资源申请单。支持按申请编号、申请状态、申请时间段进行分页查询，申请状态支持点击下拉框进行选择，可选状态包括：全部、待提交、待部门管理审批、待平台管理审批、待数源部门审批、通过关闭、驳回关闭、驳回补正、撤回关闭等； |
|  |  |  | 申请单列表中每条申请任务信息包括：申请单编号、申请说明、申请时间、资源数量、申请状态； |
|  |  |  | 支持申请单详情查看，展示权限选择、申请资源、申请时效、申请说明、申请单编号。 |
|  |  |  | 支持根据申请单中点位的共享权限属性和所属进行自动拆单，通过总单和子单结合的方式适配不同审批流程，满足不同业务部门的管理需求。 |
|  |  |  | 支持用户在申请单查看完整流程图，支持用户对申请单发起催办。催办后的申请单将被置顶在审批列表中。 |
|  |  | 视频审批清单 | 具备视频资源审批权限用户，可进入该模块进行申请单审批 |
|  |  |  | 持按申请编号、申请状态、申请时间段进行分页查询，申请状态支持点击下拉框进行选择 |
|  |  |  | 根据资源所属，自动归类审批流程。支持跨部门资源申请审批，审批流程为本部门管理员审批-平台管理员审批-资源所属部门审批； |
|  |  |  | 支持审批人进行审核通过、驳回关闭、驳回补正等审批操作。系统根据不同的审批操作归类相应的审批流程。 |
|  |  | 视频授权清单 | 视频授权清单支持查看在视频广场发起的视频资源授权单 |
|  |  |  | 按授权单号、授权部门、授权日期进行分页查询 |
|  |  |  | 对已审批通过的申请单发起延期；点击延期，进入延期申请单编辑页面 |
|  |  |  | 查看原申请单信息（申请单号、申请人、申请时间、使用有效期等），填写延期日期和使用目的，点击提交后，生成延期申请单流转到平台管理员进行审批 |
|  |  |  | 将待办事项和消息通知等功能集成在个人中心，在我的申请中查看用户提交的所有视频资源和能力资源的申请单列表和详情 |
|  |  |  | 在我的审批中查看所有待审批和已审批的申请单，对申请单进行审批操作； |
|  |  |  | 在我的需求中查看用户提交的所有能力需求的申请单；在我的通知中查看消息通知 |
|  |  | 视频共享协调管理 | 视频共享协调管理：驳回关闭或者驳回补正两次及以上的申请，和普通资源申请单在同一个页面 |
|  |  |  | 申请用户修改资源使用用途、协调申请理由等信息，生成申请表单，流转至资源协调部门管理员 |
|  |  |  | 数源部门管理员或者平台协调员对协调申请单进行审批，若同意则直接可授权对应点位给申请者；若不通过，申请单关闭 |
| 9 | 统一接口服务 | 鉴权相关接口 | 鉴权相关接口开发：获取鉴权Token （登录），会话保活接口，会话注销接口 |
|  |  | 视频资源对外接口 | 视频资源对外接口开发：查询个人有权限的视频通道，根据通道编码查询某个通道详情，设备变焦控制，设备云台转动，获取视频拉流地址(视频录像,实时视频) |
|  |  | 用户告警信息接口 | 获取用订阅的任务告警信息接口开发：获取订阅中心列表页查询信息，批量订阅批量暂停，告警核验信息反馈，查询告警核验结果，三方接受告警协议说明 |
| （五）系统测试 |  |  |  |
| 1 | 系统测试 |  | 测试计划、测试数据、测试用例、测试执行、测试评估 |
| （六）系统部署实施 |  |  |  |
| 1 | 系统部署实施 |  | 部署计划、问题排查、部署实施 |
| （七）系统培训 |  |  |  |
| 1 | 系统培训 |  | 培训计划、系统培训 |
| 二、配套硬件 |  |  |  |
| 1 | 视频矩阵 |  | 1、单台设备支持≥21路HDMI接口输出； |
|  |  |  | 2、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG等标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示，H265解码性能与H264相同，且支持混合解码； |
|  |  |  | 3、支持保存预案，并可设置规定时间轮巡； |
|  |  |  | 4、支持每个通道任意开窗、漫游； |
|  |  |  | 5、输出接口支持3840x2160,2560x1600，1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768等六种显示分辨率，其中≥6个输出接口最大支持3840x2160； |
|  |  |  | 6、具有≥2组风扇，支持热插拔和智能风速调节功能，支持吹和抽两种模式同时工作； |
|  |  |  | 7、支持1/4/9/16画面分割； |
|  |  |  | 8、支持主动解码和被动解码两种解码模式； |
|  |  |  | 9、支持远程录像文件的解码输出； |
|  |  |  | 10、支持Onvif、国标GB/T 28181接入； |
|  |  |  | ▲11、支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔、轮巡窗口数量可设。支持将一组视频信号按设定顺序在选定的视频窗口逐一循环显示；支持标清/高清/模拟/数字等多种视频混合显示。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | ▲12、支持在单屏/拼接屏上显示文字。文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节；字体可进行滚动显示，滚动速度、方向可调节,支持文字左对齐、右对齐、居中、横排、竖排显示（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | ▲13、支持根据温度阈值自动调节风扇转速,支持风扇故障报警，并可联动蜂鸣；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | ▲14、同一输入通道的视频图像在拼接屏组各物理单元之间显示时差小于1ms,视频上墙延时小于92ms。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | 15、≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口。 |
|  |  |  | 16、包含≥12条HDMI转DVI线缆。 |
| 2 | 应用服务单元 |  | 1、CPU：≥Kunpeng 920 × 2，不小于24C |
|  |  |  | 2、内存：≥128 GB |
|  |  |  | 3、硬盘：≥2T 3.5吋/SATA硬盘×2，组Raid1 |
|  |  |  | 4、网口：≥8个千兆网口 |
|  |  |  | 5、SSD：≥480G × 2 |
|  |  |  | 6、为国产化设备。 |
| 3 | 转码服务单元 |  | 1、智能视频压缩：≥16个智能卡，支持对1200W/800W/600W/500W/400W/300W/1080P/1.3MP/720P/D1 IPC等分辨率接入压缩，不小于32路800W/64路400W/128路1080P（1080P及以下)，压缩后码流分辨率和原始码流一致； |
|  |  |  | ▲2、同一静止画面下，可将码率为4Mbps（1920×1080P）的视频流压缩为码率不大于200Kbps，延时不大于100ms；同一静止画面下，可将码率为2Mbps（1280×720）的视频流压缩后码率不大于100Kbps，延时不大于80ms（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | ▲3、可根据当前需要自动调节风扇转速,支持风扇模块及电源模块热插拔功能,具有电源指示灯、硬盘状态指示灯、网络指示灯、告警指示灯、智能模块运行指示灯、系统状态指示灯（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | ▲4、支持登录失败锁定功能，在登录失败超过设定次数后能够锁定账户，允许登录失败次数和锁定时间长度可设置，可根据IP地址进行访问控制，可输入正确密码通过SSH服务器访问样机（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | ▲5、支持对H264/H265视频源进行压缩编码，压缩后的码流格式支持H264/H265/自适应；支持客户端对任意原始码流进行调度压缩预览、回放、下载；支持对1600w/1200w/800w/400w/1080p/720p/D1 格式视频流进行压缩编码，支持保持压缩后的视频分辨率同原始视频分辨率,且视频无跳帧，清晰度不变，码率压缩比超过95%；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | 6、为国产化设备。 |
| 4 | NTP服务器 |  | 1、支持双路GPS、北斗卫星源输入，CDMA扩展 |
|  |  |  | 2、可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时 |
|  |  |  | 3、设备授时精度（pps） ≤50ns |
|  |  |  | 4、NTP 同步授时精度 ≤5us |
| 5 | 汇聚交换机1 |  | 1、≥24个10G SFP+端口，配置≥24个万兆多模模块； |
|  |  |  | 2、交换容量：2.56Tbps 包转发率：360Mpps。 |
|  |  |  | 3、为国产化设备。 |
| 6 | 汇聚交换机2 |  | 1、≥24个10/100/1000Base-T以太网端口, ≥4个10G SFP+端口，配置≥4个万兆多模模块； |
|  |  |  | 2、交换容量：360Gbps 包转发率：156Mpps。 |
|  |  |  | 3、为国产化设备。 |
| 7 | 安全视频交换系统 |  | （1）基本配置： |
|  |  |  | 1、标准2U机架式，由视频接入认证服务器以及用户接入认证服务器二台设备组成，部署在视频安全隔离与信息交换系统前后； |
|  |  |  | 2、每台设备各具备≥4×100/1000Mbase-TX以太接口，≥2个万兆光纤接口，支持扩展光纤接口（多模或单模）；冗余电源； |
|  |  |  | （2）性能指标： |
|  |  |  | 视频应用图像传输能力≥6Gbps； |
|  |  |  | （3）功能要求： |
|  |  |  | 1、系统管理灵活，基于WEB可视化方式管理维护； |
|  |  |  | 2、支持海康、大华、宇视科技、科达、华为、星火等国内外视频监控厂商的信令控制协议；支持协议扩展，通过修改协议模板即可实现新厂商接入； |
|  |  |  | 3、为满足公安部GA/T 1788.3-2021规范要求，要求产品兼容GB35114标准的视频平台的接入； |
|  |  |  | 4、提供控制信令的黑白名单过滤；提供视频流格式黑白名单过滤； |
|  |  |  | 5、为保证网络的高效率高，高安全性，产品需支持IPV6接入； |
|  |  |  | 6、与视频安全隔离网闸为同一品牌，保证兼容性和稳定性支持双机热备功能，提供高可靠性支持； |
|  |  |  | ▲7、能够在IPV4协议和IPV6协议环境下，对视频流使用用户、源端IP地址、目的端IP地址、访问时间进行控制；可对视频流进行丢帧、插帧处理；可对信令协议做register、play等关键字过滤，控制操作类型（提供具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章，需能体现该参数）； |
|  |  |  | ▲8、具备用户操作审计与视频流流量审计，支持在IPV4协议和IPV6协议环境下的审计功能，能够记录用户操作行为日志及访问视频流的流量，具备日志存储周期回滚功能（提供具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章，需能体现该参数）； |
|  |  |  | ▲9、产品需符合GB 42250-2022《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》，并具备中国网络安全审查中心与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，提供对应产品的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》扫描件加盖原厂公章或投标专用章； |
|  |  |  | （4）为国产化设备。 |
| 8 | 视频安全隔离网闸 |  | （1）基本配置： |
|  |  |  | 1、采用2+1架构和专用硬件隔离技术，基于自主知识产权的TIT的专用硬件保证隔离的有效性及安全性，属完全自主开发且不可从外部编程控制，保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开，彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议； |
|  |  |  | 2、具备8×100/1000Mbase-TX以太接口，4个万兆光纤接口，支持扩展光纤接口（多模或单模）；冗余电源； |
|  |  |  | 3、提供液晶面板，用于对设备状态的直观显示。 |
|  |  |  | （2）性能指标： |
|  |  |  | 1、系统应用层数据传输吞吐量≥6Gbps；系统并发连接数≥90000；内部系统交换带宽≧10Gbps； |
|  |  |  | （3）功能要求： |
|  |  |  | 1、支持视频流媒体以及其他常见协议数据传输通信； |
|  |  |  | 2、为保证网络的高效率高，高安全性，产品需支持IPV6接入； |
|  |  |  | ▲3、产品需符合GB 42250-2022《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》，并具备中国网络安全审查中心与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，提供对应产品的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》扫描件加盖原厂公章或投标专用章； |
|  |  |  | （4）为国产化设备。 |
| 9 | 集控探针 |  | （1）基本配置： |
|  |  |  | 1、标准机架式机箱，2U设备； |
|  |  |  | 2、≥4个千兆网络接口； |
|  |  |  | 3、使用安全加固的Linux操作系统； |
|  |  |  | （2）功能要求： |
|  |  |  | 用于平台内部设备状态获取以及设备管理；支持SYSLOG、v2/SNMP v3、Telnet、ICMP协议。 |
|  |  |  | （3）为国产化设备。 |
| 10 | 设备准入控制 |  | 1、标准机架式设备，具备≥10/100/1000Mbps（电口）×6，千兆SFP（光纤口）×4； |
|  |  |  | 2、支持基于终端特征的设备认证； |
|  |  |  | 3、支持基于细粒度授权管理策略的内信息资源及应用系统强制访问控制； |
|  |  |  | 4、支持双机热备、支持负载均衡； |
|  |  |  | 5、包括访问控制模块、审计模块； |
|  |  |  | 6、为国产化设备。 |
| 11 | 下一代防火墙（50G） |  | （1）基本配置： |
|  |  |  | ▲1、机架式硬件万兆防火墙，高度1U（提供产品实物图片证明加盖原厂公章或投标专用章）； |
|  |  |  | ▲2、2个100G（可兼容40G）、16万兆光、16电（带4个万兆多模光模块）（提供产品实物图片和设备界面截图证明加盖原厂公章或投标专用章）； |
|  |  |  | （2）性能指标： |
|  |  |  | 网络处理吞吐能力≥50Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥10万； |
|  |  |  | （3）功能要求： |
|  |  |  | 1、基于状态检测的动态包过滤； |
|  |  |  | 2、支持恶意代码防护、统一威胁防护的功能 |
|  |  |  | 3、支持IPS和应用层访问控制，含三年IPS入侵防御特征库； |
|  |  |  | 4、为国产化设备。 |
|  |  |  | ▲5、设备通过公安部权威机构检测满足GA/T 1788.3要求，达到视频接入安全防护系统增强II级防护要求（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | ▲6、设备支持视频调阅审计功能：在调阅视频时，设备支持对符合GB/T 28181标准的终端进行审计，包括源、目IP及取流时间（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | ▲7、历史数据重放检测功能：设备支持对抓包回放的视频数据流进行检测识别，并产生历史数据重放的告警日志（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | ▲8、设备支持检测摄像头终端是否采用GB/T 35114标准协议的准入，对不符合标准的终端阻断业务流量并产生告警日志；设备支持对GA/T 1400协议检测功能，能够放通GA/T 1400标准协议，对其它协议进行阻断并产生告警。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章）。 |
|  |  |  | 9、支持IPv4包过滤、IPv6包过滤，包过滤策略支持基于源/目的域，源/目的地址（可配置包含但不限于地址对象、地址对象组、域名对象、域名对象组、MAC对象、MAC对象组、预定义地区、地区组等），服务（可配置包含但不限于预定义服务、自定义服务、服务组等），用户/用户组，应用（可配置包含但不限于HTTP下载、远程控制、文件共享、电子邮件、代理服务、DNS等），生效时间，动作（可配置包含但不限于丢包、直接通过、TCP代理、会话长连接、分片丢包、DSCP、COS、URL分类过滤、高级URL过滤、防病毒、IPS、命中日志、会话日志等）的细化控制方式，并支持在每条包过滤策略后展示命中数、首次命中时间、最后命中时间 |
|  |  |  | ▲10、支持控制核和数据核分离，在设备界面可呈现控制核CPU、数据核CPU（提供产品功能截图证明加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | 11、支持网络行为管理，可对ICMP重定向报文、ICMP不可达报文、Tracert报文、源路由选项IP报文、路由记录选项IP报文、超大ICMP报文、反向路由检测、TcpFlag攻击、ICMP MTU欺骗报文、IP地址扫描、端口扫描、漏洞扫描等类型报文进行阻断 |
| 12 | 下一代防火墙（10G） |  | （1）基本配置： |
|  |  |  | ▲1、机架式硬件万兆防火墙，高度1U（提供产品彩页扫描件加盖原厂公章或投标专用章）； |
|  |  |  | 2、标配6个10/100/1000M自适应电口，4个SFP+接口（带4个万兆多模光模块）； |
|  |  |  | （2）性能指标： |
|  |  |  | 网络处理吞吐能力≥10Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万； |
|  |  |  | （3）功能要求： |
|  |  |  | 1、基于状态检测的动态包过滤； |
|  |  |  | 2、支持对域名的IP解析，并可作为地址资源被安全规则引用，实现对域名地址的访问控制； |
|  |  |  | 3、支持IPS和应用层访问控制，含三年IPS入侵防御特征库； |
|  |  |  | 4、为国产化设备。 |
|  |  |  | ▲5、设备通过公安部权威机构检测满足GA/T 1788.3要求，达到视频接入安全防护系统增强II级防护要求（须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | ▲6、设备支持视频调阅审计功能：在调阅视频时，设备支持对符合GB/T 28181标准的终端进行审计，包括源、目IP及取流时间（须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | ▲7、历史数据重放检测功能：设备支持对抓包回放的视频数据流进行检测识别，并产生历史数据重放的告警日志（须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） |
|  |  |  | ▲8、设备支持检测摄像头终端是否采用GB/T 35114标准协议的准入，对不符合标准的终端阻断业务流量并产生告警日志；设备支持对GA/T 1400协议检测功能，能够放通GA/T 1400标准协议，对其它协议进行阻断并产生告警（须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章）。 |
| 13 | 边界视频负载均衡服务设备 |  | （1）基本配置： |
|  |  |  | ▲1、机架式硬件，高度1U，冗余电源，可用扩展槽≥2个（提供产品实物图片证明加盖原厂公章或投标专用章）； |
|  |  |  | ▲2、≥2个100G（可兼容40G）、≥16万兆光、≥16电（≥4个万兆多模光模块）（提供产品实物图片和设备界面截图证明加盖原厂公章或投标专用章）； |
|  |  |  | （2）性能指标： |
|  |  |  | 网络处理吞吐能力≥40Gbps，最大并发连接数≥2800万，每秒新建连接数≥50万； |
|  |  |  | （3）功能要求： |
|  |  |  | 1、支持边界交换系统过载保护，可根据每台处理性能不同，分别设置每台的连接上限，一旦达到连接上限，则将请求分配到其它服务器，实现每台边界交换系统的过载保护； |
|  |  |  | 2、为国产化设备。 |
| 14 | 边界三层交换机 |  | 1、≥24个万兆SFP+,≥2个40GE QSFP+； |
|  |  |  | 2、交换容量2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率480Mpps，支持双电源； |
|  |  |  | 3、为国产化设备。 |
| 15 | 边界测评项 |  | 按照公安部边界规范要求以及省厅正在开展的边界整改专项工作要求，需要对所建设的安全边界链路进行安全测评。 |
| 16 | 信息系统等保测评 |  | 邀请第三方检测机构对信息系统所在处的物理、网络、主机、应用、数据等方面进行安全测评。 |

★五、其他技术要求

本项目的建设内容具体包括：

（1）视频基础应用升级：视频联网共享平台基础服务和功能进行升级，建设社会面视频汇聚节点；项目后台和PC客户端均符合国产化建设要求，支持应用分屏，适配国产芯片和国产操作系统；实现与粤政易的对接，通过粤政易可以实现视频预览。

（2）汇聚应用能力提升：1、视频标签化，形成一定规模的标签库，同时实现选择标签地图筛选功能和标签公共化功能，便于区职能点位参考调用或复用。2、提供包括公共主题、资源列表、实况浏览、电子地图、授权管理、视频压缩、预取流计划管理、公告管理、Windows版本PC客户端、使用概览、日志管理等定制化开发服务。3、支持视频共享服务，对区域内已治理可开放共享的视频点位进行展示；4、支持电视墙管理，为运管中心提供相关的视频资源和平台运维业务数据进行视频矩阵解码上墙展示服务；同时为方便各类型终端用户进行视频调阅，在原有功能上丰富视频操作功能。5、对接AI智能运算平台的基于图片的业务智能分析，在平台上建设视频流抽帧共享服务模块，实现在指定的视频流上进行抽帧形成图片按照视图库GAT1400协议共享给AI智能运算平台。6、提供前端视频在线检测能力、镜头自动巡检、视频资源质量治理、“一机一档”等 数据采集管理能力和视频资源共享操作溯源能力，以满足市总平台的管理和考核要求。7、提供线上处理相关视频工作流程管理能力，形成工作闭环，有效提高龙华区视频管理的工作质量和效率。8、提供统一的接口文档；9、增加NTP，配置一台NTP服务器进行统一、规律的校时来保证整个系统的更好的运行。

（3）配套硬件升级采购：视频接入管理能力由8.5万路提升至15万路，视频转发能力由原2000路提升至8000路，社会面视频汇聚接入4.5万路,满足视频调阅需求的单位的业务需求以及后续3-5年潜在新增需求；公安视频专网和政务视频专网之间视频边界带宽由原4Gbps安全传输带宽提升至24Gbps，实现更多的公安一类点视频资源按需共享至全区各视频应用单位；政务视频专网与外部网络新建一套传输带宽6Gbps视频边界,满足社会面视频接入区联网共享平台的需求；为满足市总平台的安全考核要求，需要在市总平台与龙华区视频联网共享平台之间新建一套40Gbps防火墙。

（4）售后运维服务：对平台软硬件提供三年免费运维（自项目终验通过后开始）。

3.人员要求

1、参加本项目实施的人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。

2、 参加本项目的实施人员的配置必须与投标文件中的服务承诺书和组织实施方案一致。

3、必须以直属人员参与本项目服务，不得使用挂靠队伍。

4.中标方服务工具要求

1、中标方应配备中标项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备。用户不需向中标方提供施工工具和仪器、仪表。

2、中标方在提供服务过程中应自备车辆。

3、本项目所涉及的所有辅材，均以实际项目实施为准。项目实施过程中，中标方不得向采购方增加任何相关费用

5.保密要求

1、双方应保守的秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，或由双方在履行合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息，以及中标方在履行合同过程中所获得或接触到的任何采购方内部数据资料。

2、双方应遵守国家的有关保密规定。妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。获取对方秘密的一方应当采取有效的保护方式防止秘密未经授权而被使用、传播或公开，仅可以将该秘密用于履行其在合同项下的义务，且只能由相关的技术人员使用。

3、中标方应以保密方式处理在编制本项目成果文件过程中自采购方、采购方工作人员或采购方关联机构获得的相关信息、资料、图纸、数据等，或由采购方在履行合同过程中明确指明为秘密的任何信息，以及中标方因本项目工作内容所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经采购方书面在先同意，中标方不得向任何第三方透露与本项目有关的内容，或公开本项目的阶段性成果或最终成果内容。即使向与履行合同有关的人员提供前述保密信息，也应限于履行合同的必需范围，且这些人员应接受至少与本条款同等严格的保密条款的约束。

4、中标方实施项目的程序应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

5、上述保密义务不适用以下情况：

（1）获取的信息已被合法公开；

（2）获得信息拥有方书面许可并在该许可范围内披露；

（3）国家法律、法规规定的情形。

6、如中标方违反上述保密条款，采购方有权解除合同。除保密协议另有约定外，中标方及采购方有关人员违反保密义务、知识产权条款及数据安全义务的，应赔偿采购方全部损失，并向采购方支付合同总金额20%的违约金。

7、保密义务不因合同履行完毕或者终止而解除。中标方承担保密义务的期限自中标方及采购方双方签订合同时起至采购方向社会公众披露该信息时止，在此期间无论中标方及采购方双方合同关系是否存在，中标方都应无条件地保守采购方的信息。

6.验收

1、项目验收分为 设备到货、初步验收、竣工验收三个阶段:

2、验收依据为合同、招标文件、投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

3、各阶段验收条件如下：

（1）设备到货验收：设备到达采购方指定地点后 5 个工作日内，由采购方组织中标方、监理方在现场共同开箱清点验货，所到设备的型号、规格、产地、数量、技术参数等必须与合同一致，到货验收合格，采购方、中标方和监理方共同签订到货验收单，但仅为形式验收，不免除中标方在合同项下的义务。中标方提供设备不符合约定的，采购方有权拒收并要求中标方重新提供。项目验收前中标方将系统安装调试至采购方指定地点及部署环境，完成交付使用。

（2）初步验收：中标方按合同、招投标文件、初步设计、项目变更（若有）完成项目所有设备的安装调试、平台建设、系统集成工作。并且完成所有原龙华区视频联网共享平台中接入的摄像头的接入工作后。即可通知采购方组织的验收。

（3）竣工验收：中标方按合同、招投标文件、初步设计、项目变更（若有）要求完成所有建设内容并完成平台试运行，通过采购方指定的第三方测评及采购方组织的验收。

7.售后服务要求

1、本项目售后服务期限为3年，自项目通过最终验收之日起3年的维护服务和运行保障服务；中标方必须严格遵守相关规章制度、操作规范、信息安全制度等要求，接受采购方对本项目所做的项目管理、监督工作。

2、中标方负责本项目范围内系统的软硬件正常运行、运行维护和故障处理。中标方必须制定详细的运维服务计划，提供技术支持和故障响应服务。服务期间，定期梳理项目运行情况，包括但不限于平台运行情况、视频资源情况等；对所建平台的视频资源接入、共享提供技术支持；对所建平台软件、数据库、操作系统等进行版本升级，配合有关平台的硬件增减、调试等工作；定期对所建平台所有软硬件资产进行盘点，并形成台账；为各单位使用该平台提供技术支持。

### 3、按要求提供驻场服务

（1）服务要求：中标方应至少安排2名专业技术人员提供5*8小时驻场服务。节假日、自然灾害等紧急事件保障期及采购方指定的重要时期，中标方需提供现场全天（24小时）保障服务。

（2）人员要求：中标方所派人员须专科或专科以上学历，具备相应计算机操作能力，能独立完成基础设施设备的软硬件安装、配置、调试等维护工作，对常见故障问题能在1-2小时内自主分析和解决，具有一定的文字、数据处理能力，拥有良好服务意识及协助精神。

4、故障响应及恢复

（1）响应要求：中标方须提供7*24全天候热线支持故障报修或技术支持，在接到采购方的电话、短信及电子邮件通知后，中标方须立即组织技术人员分析故障原因。中标方通过其他渠道得知的故障报修和技术支持需求，需在第一时间告知采购方，及时组织技术人员分析故障原因。

（2）响应时间：中标方在收到故障报修和技术支持需求后应立即做出响应，在30分钟内提出应对措施，并安排相关技术人员到达现场。

（3）故障类别：故障分为软件故障和硬件故障。如果是软件故障，中标方工程师将对软件进行修复，包括软件重新安装、更新软件版本、更新补丁等；故障修复之前工程师须进行必要的系统及数据的备份。如果是需进行硬件修复的故障，故障器件的维修、更换、安装、调试均由中标方负责。

（4）故障和技术支持处理：一般性技术支持需求，中标方在告知采购方后可自行处理，并做好记录和处理结果反馈。

对于造成系统性能不足、运行效率下降的一般故障，中标方应立即响应，分析故障产生原因并在2-4小时内排除故障，然后及时将处理结果反馈给采购方。

对于造成系统无法正常运行达半小时（含）以上、对业务运作造成不良影响的较大故障，中标方应立即响应，以优先恢复业务系统作为故障处理的首要原则，积极分析故障产生原因并在24小时内排除故障，然后及时将处理结果反馈给采购方。

对于造成系统无法正常运行达3小时（含）以上、对业务运作造成重大影响的重大故障，中标方应以优先恢复业务系统作为故障处理的首要原则，制定业务恢复应急解决方案，在保证业务系统恢复的情况下积极查找故障原因，牵头协调设备厂商进行处理，直至彻底修复故障。

中标方在现场服务时严格遵守相关规定，在需要做出变更等重大操作前首先征得采购方许可。

（5）故障善后工作:故障处理完成后3个工作日内，中标方提供《故障分析报告》和《故障处理报告》，详细说明故障原因、处理过程、解决办法、预防措施等内容，加盖公章提交给采购方备案。系统恢复正常后，中标方工程师应对系统进行持续跟踪，避免遗留问题。

### 5、巡检服务

（1）巡检时间：中标方每个工作日对系统最少进行一次巡检，采购方可根据实际情况要求增加巡检次数。

（2）巡检内容：包括软件平台、网络、服务器及相关设备等运行情况。巡检时需定期进行现场巡检、系统诊断，并做好设备管理、盘点和登记，及时发现问题，处理故障，防患于未然，保证区视频联网共享平台稳定运行。

（3）巡检报告：中标方在进行巡检时，应形成相应巡检报告并提交采购方审核。巡检报告应包含巡检范围、软件平台/网络/服务器/存储及相关设备等运行情况、硬件外观检查情况、软件平台日志、运行状态检查、巡检结果及分析、设备盘点记录等内容。

（4）巡检过程中未发现问题而造成的重大故障，中标方未及时预警，出现的责任与损失由中标方承担。

6、运维服务报告

中标方应根据采购方要求按期提交运维服务报告，服务报告应包含日常工作记录及处理情况、巡检报告、设备盘点情况、视频资源情况、运维质量分析等内容。

- 7、其他要求

（1）中标方需在采购方现有的设施基础上，增加、改进、完善各种标识、操作指引、排障程序、应急程序等。提供平台运维软件、运维工具，协助资产统计，项目管理，系统巡检，工单管理，业务系统梳理等。

（2）中标方在维保期内对于在使用过程中系统管理员及技术人员无法解决的紧急问题，中标方应另外派出技术人员赶到用户现场，排除故障。

（3）中标方工作人员在实施售后服务工作中，因操作不当等原因导致事故、损失的，中标方应承担相应责任。

（4）中标方须向采购方工作人员和系统管理等人员提供高水平的现场培训服务。

8.知识产权

1、本项目全部成果的所有权、知识产权以及与之相关的所有权利归采购方所有；合同签署前双方已经拥有的知识产权权利，仍归各自所有。

2、双方确定，采购方有权利用中标方按照合同约定提供的成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，全部由采购方享有。

3、中标方所提交的安全保障平台设备、系统软件、应用软件及任何形式的数据、资料、软件等所有权归采购方拥有。

4、中标方所提交的安全保障平台设备、系统软件、应用软件及任何形式的数据、资料、软件等不得侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，由于该等文件、数据、资料、软件侵权所导致的任何索赔或责任均由中标方承担，同时，采购方有权要求中标方修改成果至不侵权或解除合同，并保留要求中标方赔偿相应损失的权利，包括但不限于上述索赔或责任所产生的诉讼费用、合理的律师费用、鉴定评估费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

5、未经采购方书面在先同意，中标方不得将本项目的中间成果和最终成果文件及任何数据、资料、软件向任何第三方转让、授权任何第三方使用或用于合同项目外的其他项目。如发生以上情况，中标方应向采购方支付合同总价款20%的违约金，如果违约金无法弥补采购方的损失，采购方有权要求中标方赔偿全部损失。

6、中标方完成合同项目的相关人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和与采购方共同获得有关荣誉证书、奖励的权利。

★六、商务要求

1.交付及付款

1.1时间要求及阶段成果

1、项目开工后14个日历日内完成项目实施的准备工作，同时启动软件实施开发；

2、项目开工后90个日历日内完成设备到货，同时启动实施部署；

3、项目开工后135个日历日内完成项目实施的初步验收工作，包括平台部署及用户培训，初步验收，同时启动平台试运行；

4、项目开工后180个日历日内完成项目实施的最终验收工作，包括平台试运行、第三方测评及工程验收；

5、最终验收通过后提供3年系统运维服务。

1.2付款方式

1.预付款：中标方向采购方提交合法等额发票。采购方收到发票后按财政国库集中支付程序办理费用的支付手续，在财政拨款到位后的 10 个工作日内，采购方向中标方支付不超过合同总价【30】%的款项；

2.设备到货款：全部货物送到采购方指定地点、完成货物验收后 10个工作日内，采购方向中标方支付不超过合同总价【20】%的款项；

3.初验款：在项目初验审核通过后，采购方根据项目初步验收的相关材料和中标方提交的合法等额发票，按财政国库集中支付程序办理费用的支付手续，在财政拨款到位后 10 个工作日内，采购方向中标方支付不超过合同总价【20】%的款项；

4.竣工验收款：在项目竣工验收审核通过后，采购方根据项目竣工验收的相关材料和中标方提交的合法等额发票，按财政国库集中支付程序办理费用的支付手续，在财政拨款到位后 10 个工作日内采购方向中标方支付不超过合同总价【20】%的款项；

5.审计款：项目完成决算审计后，采购方根据决算审计报告和中标方提交的合法等额发票，按财政国库集中支付程序办理费用的支付手续，在财政拨款到位后 10 个工作日内，支付至决算审计后项目总金额的剩余款项（除去审计核减金额等）。

6.因财政资金拨款未到位而导致采购方未在约定期限内支付合同费用的，中标方不得要求采购方承担逾期付款的违约责任。每次付款前，中标方应需先提供相应额度的正规发票给采购方，以便办理支付手续。如采购方实付金额多于决算审计后项目金额，对多出部分的款项，乙方应予返还。

七、其他重要条款

1、本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

5、“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

第四章  投标文件组成要求及格式

特别提醒：

投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“正文（公开部分）”部分，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“附件（不公开部分）”部分，如下图所示。

政府集中采购机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分），将作投标无效处理。

# 投标文件组成：

# 1.投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

（1）投标函

（2）政府采购投标及履约承诺函

（3）投标人情况及资格证明文件

（4）项目详细报价

…………

# 2.投标文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：

（1）法定代表人（负责人）证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）实质性条款响应情况表

（4）技术要求偏离表

（5）商务要求偏离表

（6）投标人认为需要加以说明的其他内容

…………

备注：

1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件另有规定的除外。

2.关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标总价”外，其他信息不作评审依据。

## 投标文件正文（信息公开部分）

一、投标函

致：  深圳公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为                 的       （项目名称）          项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。7、如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投标人：                     ；  单位地址：                                            ；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：                       ；

电话：                            ；

日期：       年     月    日

二、政府采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

13.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

14.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：                           .

日期：        年       月       日

三、投标人情况及资格证明文件

#### （一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告 “申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《政府采购投标及履约承诺函》且已在“二、政府采购投标及履约承诺函”章节中提供了，此处可不重复提供。）

#### （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

#### 填写指引：

#### 1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

#### (1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

#### (2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）；

#### (3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213 号）；

#### (4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

#### (5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

#### 3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

#### 4、声明函具体填写要求：

#### （1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

#### 第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

#### 第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

#### 第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）为同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物；

#### 第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在招标文件第一册第二章“对通用条款的补充内容及其他关键信息”章节查看）；

#### 第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。《中小企业声明函》中制造商所属行业应当与招标文件要求的行业相一致，供应商如有疑问，可根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行判断。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外。

#### （2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

#### （3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为    （企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为    （企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

……

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

#### 2、残疾人福利性单位声明函（货物类）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）    单位的    （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

#### 3、监狱企业声明函【货物类，提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1.    （标的名称）    ，制造商为    （企业名称）    ，属于  监狱企业  ；

2.    （标的名称）    ，制造商为    （企业名称）    ，属于  监狱企业  。

#### ……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

四、项目详细报价

（一）分项报价表

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-2021*** | ***（填写相关内容） |  |  |  |  | * | * |  |  | ****** |
| 2 |  | *** |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
| 3 |  | *** |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
| 4 |  | *** |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
| 5 |  | …… |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
| 合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表可按同样格式扩展。

2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3.“原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地

4.所投货物均应填写制造商名称，“制造商”是指产品品牌厂商，产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。

5.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标无效。

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：               。

备注：单一产品采购项目，核心产品即为该单一产品。

（三）可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注：格式可以参照《（一）分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息

（四）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

………………（根据项目具体情况增加与综合实力评审相关的节点）………………

（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）

## 投标文件附件（信息不公开部分）

一、法定代表人（负责人）证明书

（姓名），现任我单位             职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：                                     ，联系电话：                。

特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

- 本证明书要供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

- 本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。

- 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              ；

身份证件号：                        ，职务：                ；

联系电话：            ，手机：                   ，电子邮箱：                        ；

授权委托日期：         年     月       日。

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

三、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （填写相关内容） |  |  |  |
| 2 | （填写相关内容） |  |  |  |
| 3 | ………… |  |  |  |

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

四、技术要求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ***设备 | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 2 | **设备 | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |

证明资料【如有的话，提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定】：

《技术要求偏离表》编制指引：

1、技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。

## 2、“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。“投标技术响应”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将做投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

4、未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

5、证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料，以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号（位置）,以便评审；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

6、表后“证明资料”部分内容的编制：提供的所有证明资料应当统一编号（排序），且证明资料的编号（顺序）、数量和名称（形式）均应与“说明”一栏所填内容保持一致（一一对应），以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。

7、证明资料的形式及其它具体要求：

（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；

（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按要求的形式、内容提供证明资料；

（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；

（4）证明资料均要求原件备查。

8、其它注意事项：

（1）评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；

（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。

五、商务要求偏离表

| 序号 | 商务需求项 | 招标商务要求 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| 2 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| （三）其他商务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |

《商务要求偏离表》编制指引：

1、商务要求偏离表的序号、商务需求项、招标商务要求等栏目对应“用户需求书”中的“商务要求”章节相关内容。

2、“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件的商务要求，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。

“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

4、带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

………………（根据项目具体情况增加与技术、商务评审相关的节点）………………

六、投标人认为需要加以说明的其他内容

（一）政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

注：

1. 根据《深圳市财政局关于采购文件增加风险告知有关事项的通知》（深财购〔2022〕22 号），该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

2.投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

（二）订单融资情况

1、关于政府采购订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。

2、供应商账户信息

投标人（单位全称）：                                                          ；

投标人单位地址：                                          ；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：                                           ；

联系电话：                                 ；

开户银行名称：                                                           ；

开户银行账号：                                                           ；

开户银行地址：                                                            。

注：本项填写内容作为订单融资开展的参考信息，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

………………（根据项目具体情况增加与综合实力评审相关的节点）

（三）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

第五章  合同条款及格式

# （仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

- 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

- 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：集中采购    自行采购

（5）政府采购方式：公开招标  竞争性谈判  单一来源  竞价  框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第二册  通用条款（公开招标）

- 总则

1. 通用条款说明

1.1政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2．招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指深圳公共资源交易中心；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）网站提供的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件（以下简称：投标文件制作软件）制作并加密的投标文件,适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/20210923/173e0b2c-7a4c-4246-a0c7-e0ea75d84dd6.html深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip”下载）

3.8“网上投标”指通过深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）网站上传电子投标文件；

3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前到深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及信息变更指引》详见www.szggzy.com网站“交易服务指南-政府采购”。。

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中“投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府集中采购机构供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6．政策导向

6.1  政府采购支持本国产品、支持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持乡村产业振兴，支持创新、节能减排、绿色环保等。

6.2  本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

6.3  本项目支持投标人性别平等的相关政策。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3  进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4  投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9．踏勘现场

9.1如有需要（详见专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10．标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

- 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件格式及附件

第五章  合同条款及格式

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.4招标文件所称“原件备查”，是指在项目产生质疑、投诉等阶段，主管部门、采购人、代理机构、评审委员会等可以要求供应商提供原件进行核查。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交政府集中采购机构。

12.3不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，采购人、代理机构及评审委员会依据各自审查范围，有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

21.1根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）文的规定，本项目不收取投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府集中采购机构提供的后缀名为. szczf的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf格式）【下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/list.html】。

23.2投标人在使用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5完整填写“投标关键信息”，如下图所示：

备注：上述“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。

23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥或电子营业执照进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4经投标人电子密钥或电子营业执照加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

- 投标文件的递交

24．投标文件的保密

24.1在投标文件制作完成后，在投标书编制软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对投标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达投标截止时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密界面如下图所示：

24.2若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件（后缀名为. szczf）有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为. szczf）没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25．上传投标文件及投标截止日期

25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打采购公告中的技术支持电话。如多次上传均告失败，请在投标截止时间之前携带加密后的电子投标文件送达至深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）（地址：深圳市龙华区观湖街道大和社区大和路288号宝观城锦鲤大厦办公楼22楼）协助上传，但上传过程中投标截止时间到达仍无法上传成功的，由投标人自行负责。

25.2政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

- 开标

28．开标

28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

28.2政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

- 评审要求

29．评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

根据财政部门要求，将食材、物业管理、清扫保洁、保安服务、家具、窗帘、园林绿化、社工服务、“城市管家”九类采购项目作为严管项目，实行“通用品目+专业品目”组合抽取制。严管项目的范围由市财政部门根据监管需要适时调整。上述所称专业品目是指，与项目采购标的相对应的品目，具体由采购人商采购代理机构根据项目需求自主确定。通用品目具体由会计、审计、法律、人力资源管理、资产评估、金融服务品目下的所有专家合并组成。专业品目下产生的专家人数占抽取总人数的比例不得超过50%（含本数），除此之外的专家均从通用品目库中随机抽取。注：属于严管项目，论证及评审抽取专家的规则均按此要求执行。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

- 评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1在评审期间，评审委员会根据招标文件规定（详见“一、对通用条款的补充内容”），有权对本项目的投标人开展实地考察，投标人需时刻做好接收实地考察的准备。

37．评审方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。出现投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定。（抽签原则：在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）的组织下，由评标委员会作为抽签小组进行随机抽签确定排序。（1）编号。抽签小组按上传投标文件的时间先后确定抽签编号，如A 公司上传投标文件的时间最早，则抽签编号为1，以此类推。（2）抽签。按抽签编号的数量在摇号机放入相应数量及对应编号的号码球，抽签小组成员随机抽取号码球，按抽出号码球的顺序，确定号码球对应的供应商排序。（3）确认结果。全体抽签小组成员签字确认抽签结果。）

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定。（抽签原则：在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）的组织下，由评标委员会作为抽签小组进行随机抽签确定排序。（1）编号。抽签小组按上传投标文件的时间先后确定抽签编号，如A 公司上传投标文件的时间最早，则抽签编号为1，以此类推。（2）抽签。按抽签编号的数量在摇号机放入相应数量及对应编号的号码球，抽签小组成员随机抽取号码球，按抽出号码球的顺序，确定号码球对应的供应商排序。（3）确认结果。全体抽签小组成员签字确认抽签结果。）

37.2本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

- 定标及公示

38．定标方法

38.1非评定分离项目定标方法

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定。（抽签原则：在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）的组织下，由评标委员会作为抽签小组进行随机抽签确定排序。（1）编号。抽签小组按上传投标文件的时间先后确定抽签编号，如A 公司上传投标文件的时间最早，则抽签编号为1，以此类推。（2）抽签。按抽签编号的数量在摇号机放入相应数量及对应编号的号码球，抽签小组成员随机抽取号码球，按抽出号码球的顺序，确定号码球对应的供应商排序。（3）确认结果。全体抽签小组成员签字确认抽签结果。）

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定。（抽签原则：在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）的组织下，由评标委员会作为抽签小组进行随机抽签确定排序。（1）编号。抽签小组按上传投标文件的时间先后确定抽签编号，如A 公司上传投标文件的时间最早，则抽签编号为1，以此类推。（2）抽签。按抽签编号的数量在摇号机放入相应数量及对应编号的号码球，抽签小组成员随机抽取号码球，按抽出号码球的顺序，确定号码球对应的供应商排序。（3）确认结果。全体抽签小组成员签字确认抽签结果。）

38.2评定分离项目定标方法

38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于<深圳市政府采购评标定标分离管理办法>续期的通知》（深财规〔2023〕1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在深圳公共资源交易网（https://szggzy.com/）上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。 监督电话：0755-83948143。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com/）”上打印《数字中标通知书》。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

- 公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

- 合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同，并按财政部门规定提交备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2号）相关规定执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

51.2 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知 》（深财购〔2021〕51 号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，政府集中采购机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

- 质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3质疑条件

52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标（成交）结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标（成交）结果公示之日；

52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5收文地点

地址：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）（地址：深圳市龙华区观湖街道大和社区大和路288号宝观城锦鲤大厦办公楼22楼）。

52.6收文办理程序

52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

---- END ----